TRABAJO FIN DE GRADO

INGENIER´IA EN INGENIERIA INFORMÁTICA

# Sintetizador virtual

## Subtitulo del Proyecto

### Autor

Miguel García Tenorio

### Directores

Carlos Ureña Almagro

Aqui se puede incluir nombre y logo del Departamento responsable del proyecto

Escuela Te´cnica Superior de Ingenier´ıas Informa´tica y de Telecomunicacio´n

—

Granada, Junio de 2021

3

Alternativamente, el logo de la UGR puede sustituirse / complementarse  con uno específico del proyecto

# Sintetizador Virtual

## Subt´ıtulo del proyecto.

### Autor

Miguel García Tenorio

### Directores

Carlos Ureña Almagro

## T´ıtulo del Proyecto: Subt´ıtulo del proyecto

Nombre Apellido1 Apellido2 (alumno)

Palabras clave: palabra clave1, palabra clave2, palabra clave3, ......

### Resumen

Poner aqu´ı el resumen.

## Project Title: Project Subtitle

First name, Family name (student)

Keywords: Keyword1, Keyword2, Keyword3, ....

### Abstract

Write here the abstract in English.

Yo, Miguel García Tenorio, alumno de la titulaci´on TITU- LACIO´ N de la Escuela T´ecnica Superior de  Ingenier´ıas  Inform´ati- ca y de Telecomunicaci´on de la Universidad de Granada, con DNI 75576490P, autorizo la ubicaci´on de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Miguel García Tenorio

Granada a X de mes de 201 .

D. Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor1), Profesor del XXXX del Departamento YYYY de la Universidad de Granada.

D. Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2), Profesor del XXXX del Departamento YYYY de la Universidad de Granada.

### Informan:

A´ rea de A´ rea de

Que el presente trabajo, titulado T´ıtulo del proyecto, Subt´ıtulo del proyecto, ha sido realizado bajo su supervisi´on por Nombre Apellido1 Apellido2 (alumno), y autorizamos la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada a X de mes de 201 .

### Los directores:

Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor1)	Nombre Apellido1 Ape- llido2  (tutor2)

Agradecimientos

Poner aqu´ı agradecimientos...

# Índice

Contenido

Sintetizador virtual	1

Subtitulo del Proyecto	1

Autor	1

Directores	1

Sintetizador Virtual	5

Subt´ıtulo del proyecto.	5

Autor	5

Directores	5

T´ıtulo del Proyecto: Subt´ıtulo del proyecto	7

Resumen	7

Project Title: Project Subtitle	9

Abstract	9

Informan:	13

Los directores:	13

Índice	17

Capítulo 1: Introducción	18

1.2. Glosario de términos	18

Capítulo 2: Objetivos	19

Capítulo 3: Planificación y presupuesto	20

3.1. Planificación Inicial	20

3.2. Presupuesto	22

3.2.1. Justificación del presupuesto	22

Capítulo 4: Análisis	23

4.1. Metodología de desarrollo	23

4.1.1. Velocidad de Trabajo	23

4.2. Análisis del entorno	23

4.2.1. Análisis competitivo	23

4.2.2. Personas y escenarios	25

4.2.3. Aspectos a tratar	29

4.3. Requisitos del sistema	29

4.3.1. Requisitos Funcionales	29

4.3.2. Requisitos no funcionales	32

4.4. Product Backlog	33

4.5. Sprints Backlogs	34

4.5.1. Sprint 1	35

4.5.2. Sprint 2	37

Capítulo 5: Diseño	45

Capítulo 6: Implementación y pruebas	45

6.1. Estudio de las tecnologías	45

6.1.1. Análisis de las diferentes tecnologías	45

6.1.2. Conclusión del análisis de tecnologías	47

6.2. Tecnologías empleadas	47

6.2.1. Lenguajes de programación	47

6.2.2. Entorno de Ejecución	47

6.2.3. Frameworks	47

6.2.3. Control de versiones	47

6.3. Instalación y ejecución	48

6.3.1. Instalación	48

6.3.2. Ejecución	49

6.4. Implementación	49

6.4.1. Frontend	49

Capítulo 7: Conclusiones y vías futuras	61

Capítulo 8: Bibliografía final	61

# Capítulo 1: Introducción

## 1.2. Glosario de términos

Antes de entrar en la materia del trabajo, es necesario saber lo que significan los siguientes conceptos:

- DAW:  Acrónimo en inglés para Digital Audio Workstation, o en español, estación de trabajo de audio digital. Un DAW es un sistema software dedicado a la grabación y edición de audio que utiliza una interfaz de audio digital para realizar la conversión digital-analógica y viceversa, para que un hardware pueda reproducir el audio digital editado.

- Amplitud:  Es la fluctuación o desplazamiento de una onda desde su valor medio. Aplicado al sonido, es la cantidad de fuerza o energía de un sonido, conocida como volumen. Su medida son los decibelios (dB).

- Decibelios (DB): Sistema de medida logarítmico empleado para comparar el nivel de proporción entre dos valores de presión sonora, voltaje de señal o potencia. En el procesamiento de audio digital se trabaja con el intervalo [-∞ db, 0db] que representan la atenuación en el nivel de la salida del amplificador.

- Envolvente acústica:  Describe la evolución temporal de la amplitud de cualquier sonido a partir de cuatro parámetros: Attack, Decay, Sustain, Release.

- Attack: Es el tiempo de entrada. Lo que tarda en un sonido en alcanzar su amplitud máxima después de haber sido ejecutado el instrumento. No tiene porque ser lineal y se mide en mili segundos (ms).

- Decay: Es el tiempo que tarda el sonido en caer a una etapa de sostenimiento, después de haber alcanzado la amplitud máxima sin soltar la tecla pulsada o punto de inducción vibratoria que se pulso para ejecutar el instrumento. No tiene porque ser lineal y se mide en mili segundos (ms).

- Sustain: Tiempo durante el cual la amplitud del sonido se mantiene constante hasta que se deja de emitir vibración o se suelta la tecla o el punto de inducción vibratoria. Es lineal y se mide en mili segundos (ms).

- Release: Tiempo que tarda un sonido en perder toda su amplitud (volumen) después de despear la tecla o punto de inducción vibratoria. Es lineal y se mide en mili segundos (ms).

- Polifonía

- Frecuencia de oscilación

- Octava

# Capítulo 2: Objetivos

Se consideran los siguientes, objetivos que se esperan cumplir durante el desarrollo de esta memoria:

- Generar y reproducir señales de audio digitales.

- Simular el comportamiento de un sintetizador analógico de manera digital.

- Estudiar la web Audio Api de JavaScript.

- Desarrollar una aplicación web.

- Llevar a cabo comunicaciones con un servidor.

- Comunicar una aplicación con dispositivos hardware externos (MIDI).

- Integrar gráficos dinámicos en la aplicación.

# Capítulo 3: Planificación y presupuesto

## 3.1. Planificación Inicial

Inicialmente se realiza una planificación en la que se opta por dividir el desarrollo del proyecto en 6 fases o iteraciones, las cuales se dividen en 2 Sprint de dos semanas, excepto la primera iteración y la última que contienen un Sprint, en la que se planifican 8 bloques principales que conllevarán una serie de tareas a realizar.

Se realiza esta división, debido a que se seguirá una metodología ágil de desarrollo, Scrum, que será expuesta en secciones posteriores (ver afdsfds ).

El proyecto comienza la semana del 15/02/2021 y termina la semana del 5/07/2021, por lo que se planifican 20 semanas en total. La planificación consta de 8 bloques principales. Cabe desatacar, que esto se corresponde a la planificación inicial del pryecto. Al comienzo de cada Sprint, se ha realizado una planificación de las historias de usuario correspondientes al Sprint, y en caso de incidencias, se hizo una replanificación. La figura 3.1 muestra la temporización de la realización de cada uno de los bloques de acuerdo a esta división

Figura 3.1. Diagrama Gantt planificación inicial

De acuerdo con esta planificación inicial se estiman las horas que será necesarias para la realización de cada uno de los bloques.

De acuerdo con el Plan de Ordenación Docente del curso 2020/201 de la UGR 1 crédito ECTS se corresponde con 25 horas de trabajo, por lo que 12 créditos ECTS del Trabajo Final de Grado se corresponden con 300 horas de trabajo que hay que planificar. En la tabla 3.1 se muestra la correspondencia en horas para cada uno de los bloques planificados.

|  | HORAS | PORCENTAJE TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Planificación | 22 | 7,3 |
| Formación | 21 | 7 |
| Investigación | 7 | 2,3 |
| Análisis | 40 | 13,3 |
| Diseño | 41 | 13,6 |
| Documentación | 32,5 | 10,83 |
| Implementación | 109 | 36,3 |
| Revisión y Pruebas | 27,5 | 9,17 |
| TOTAL | 300 | 100 |

Tabla 3.1. Horas planificadas

## 3.2. Presupuesto

Se estima que el precio del proyecto ronde los 5490€

| Elementos | Coste | Total |
| --- | --- | --- |
| Ordenador | 780 € | 780 € |
| Teclado MIDI | 100 € | 100 € |
| Auriculares estudio | 60 € | 60 € |
| Espacio de coworking (4 meses) | 100 € / mes | 400 € |
| Trabajo autónomo (4 meses) | 13,5 € / hora | 4050 € |
| Bibliografía | 100 € | 100 € |
| Total |  | 5490 € |

Tabla 3.2. Presupuesto del proyecto

### 3.2.1. Justificación del presupuesto

A continuación, se justifica cada elemento del presupuesto:

- Ordenador: Será necesario un ordenador de gama media/alta ya que se requiere de capacidad computacional para ejecutar el entorno de programación, lanzar el servidor para realizar pruebas y ejecutar el programa.

- Teclado MIDI: Se requiere un teclado MIDI para probar alguna de la funcionalidad que ofrece el sistema. Basta con un teclado MIDI de gama media/baja para realizar las pruebas que rondan entorno a los 100 €

- Auriculares de estudio: Es preciso comprar unos auriculares de estudio de gama media para tener un sonido claro y limpio de los sonidos producidos por el software que se esta desarrollando. Este tipo de auriculares rondan los 60€ en el mercado.

- Espacio de coworking: Se supone que no se dispone de espacio de trabajo, por lo que se opta por alquilar una plaza en un espacio coworking en la que se dispondrá de electricidad, agua, calefacción, internet y sala de reuniones entre otros. Aproximadamente la tarifa ronda entre los 100 € mensuales.

- Trabajo autónomo: Como se planificaron 300 horas de trabajo (ver Tabla 3.1), y el salario de un Ingeniero informático Junior ronda los 13,5 € la hora y el proyecto tiene una duración de 4 meses, se estiman unos 4050 € de trabajo autónomo.

- Bibliografía: Serán necesarias fuentes que no se encuentran en Internet y no se encuentran en bibliotecas públicas (salvo en la de la UGR) que conllevarán un coste adicional.

# Capítulo 4: Análisis

## 4.1. Metodología de desarrollo

Se ha optado por una metodología ágil para el desarrollo de este proyecto. En particular se ha elegido SCRUM como metodología de desarrollo, aunque se ha adaptado al proyecto. A continuación, se explica detalladamente.

### 4.1.1. SCRUM

### 4.1.2. Velocidad de Trabajo

Partimos de un equipo de desarrollo formado por 1 programador que van a dedicar un 100% de su trabajo al proyecto.

La duración de cada uno de los Sprints que vamos a realizar en el proyecto van a ser de 2 semanas.

La estimación del esfuerzo de cada una de las historias de usuario se ha expresado en días ideales de programación.

Se estima que un día ideal de programación se va a corresponder con 2 a 3 días reales de trabajo.

La duración de Sprint va a ser: 1 Sprint = 2 semanas = 12 Días reales

La Velocidad del equipo de desarrollo medido en punto de historia es: 1 Programador * 12= 12 días reales por iteración => de 10 a 12 PH por iteración.

Se ha decidido usar 12 Puntos de historia como la velocidad estimada del equipo.

## 4.2. Análisis del entorno

Antes de entrar en el análisis de los requerimientos del sistema o las historias de usuario, es necesario analizar el entorno para conocer cómo se comportan los usuarios al utilizar un sintetizador virtual y lograr un software más adaptado a los usuarios.

### 4.2.1. Análisis competitivo

En primer lugar, se realiza un análisis de la competencia para encontrar puntos fuertes y débiles de estos sistemas.

Antes de empezar con el análisis competitivo, hay que destacar que los programas software de síntesis digital más populares están diseñados para ser extensiones de programas DAW, por lo que muchos de estos no se pueden utilizar sin un programa de este tipo, o bien se pueden utilizar, pero con una funcionalidad limitada. A pesar de esto, podemos encontrar otras opciones que no necesitan de un DAW para su funcionamiento.

De esta manera, podemos clasificar los sintetizadores digitales en dos grandes bloques:

- Aquellos que necesitan de un DAW para su utilización.

- Aquellos que no necesitan un DAW para su utilización.

De acuerdo con esta clasificación, para cada grupo, se analiza el sintetizador más popular:

- Serum:

  - Esta dentro del primer grupo (necesita un DAW).

  - Diseñado por la empresa Xfer Records.

  - Implementado en C++ usando JUCE  como framework.

  - Puntos fuertes

    - En cuanto a síntesis digital, es de los mas sofisticados en el mercado.

    - Tiene dos osciladores.

    - Interfaz bastante sencilla e intuitiva.

    - Posibilidad de elegir distintos tipos de onda.

    - Ofrece la posibilidad de modificar la onda de audio de cada oscilador a nuestro antojo.

    - Sistema de modulación bastante versátil, permite arrastrar el componente de modulación a lo que se quiera modular e incluso cuenta con una matriz de modulación.

    - Permite guardar configuraciones de sonidos.

    - Posee un banco de configuraciones preestablecidas, es decir, de sonido ya diseñados que se pueden buscar y filtrar por categorías u otros criterios.

    - Cuenta con gran variedad de efectos que se pueden aplicar a la vez a un mismo sonido.

    - En la parte inferior de la interfaz hay una simulación de un piano que nos va indicando que nota estamos pulsando encada momento.

    - Posee gráficos que se sincronizan con el sonido producido.

    - Permite insertar muestras de sonido (simples) para su síntesis.

  - Puntos débiles

    - Solo se puede utilizar a través de un DAW, es decir, es un plugin.

    - Tiene bastantes parámetros que se pueden modificar por lo que se requiere un conocimiento alto en síntesis digital.

    - Debido a que es un plugin, sus funciones se limitan a crear sonidos y enviarlos al DAW.

    - Elevado coste, actualmente $189 USD.

- Midi.city:

  - Esta dentro del segundo grupo (no necesita un DAW).

  - Es un sintetizador en la nube, que puede usarse en cualquier dispositivo que disponga de un navegador web.

  - Constituye una comunidad, en la que el usuario puede crearse una cuenta para participar en foros, votar para nuevas características, acceder al registro de cambios, reportar algún fallo etc.…

  - Principalmente se basa en JavaScript usando ToneJS

  - Puntos fuertes:

    - Se puede utilizar en cualquier dispositivo con navegador web.

    - Es open source, su utilización no requiere comprar ninguna licencia.

    - Posee todas las octavas.

    - Posee gráficos que se sincronizan con el sonido producido

    - Los sonidos generados se pueden reproducir, con el teclado, pulsando con el ratón en la nota o conectando un teclado MIDI.

    - Cuenta con un metrónomo.

    - Es capaz de secuenciar archivos MIDI.

    - Podemos reproducir una secuencia de percusión a la vez que reproducimos los sonidos sintetizados.

    - Cuanta con un banco de sonidos bien clasificados.

  - Puntos débiles:

    - No se pueden crear nuevos sonidos, los sonidos se limitan a los que vienen por defecto.

    - No se pueden grabar piezas musicales tocadas con los sonidos sintetizados.

    - No se pueden modificar los parámetros de los sonidos, la síntesis es invisible al usuario se realiza en un segundo plano.

    - En ocasiones presenta latencia.

### 4.2.2. Personas y escenarios

Para identificar las metas y los puntos débiles de nuestro usuario objetivo, se crean dos personas que interaccionaran con Serum y Midi.city.

| PERSONA 01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Javier Pérez | Foto |
| Edad | 23 |  |
| Sexo | M |  |
| Educación | Graduado en comunicación audiovisual. Master en producción musical |  |
| Contexto de uso |  |  |
| Cuando | En horario laboral |  |
| Dónde | En el estudio |  |
| Dispositivo | Ordenador de sobremesa |  |
| Misión |  |  |
| Objetivo | Quiere diseñar nuevos sonidos para sus producciones |  |
| Expectativas | Obtener sonidos de calidad y de manera sencilla |  |
| Motivación |  |  |
| Urgencia | Lo necesita cuanto antes |  |
| Deseo | Quiere diseñar sonidos nuevos por el mismo |  |
| Actitud hacia la tecnología |  |  |
| Esta siempre a la última, tiene bastante soltura con el uso de las tecnologías |  |  |

Tabla 4.X. Persona 01

| PERSONA 02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Ava Miller | Foto |
| Edad | 27 |  |
| Sexo | 10 |  |
| Educación | Graduado en Bellas Artes. Master en artes escénicas |  |
| Contexto de uso |  |  |
| Cuándo | En su tiempo libre |  |
| Dónde | En casa |  |
| Dispositivo | Portátil/ Móvil |  |
| Misión |  |  |
| Objetivo | Quiere poder tocar el piano con su nuevo teclado MIDI |  |
| Expectativas | No gastar dinero en software adicional y poder grabar sus piezas |  |
| Motivación |  |  |
| Urgencia | Está aprendiendo de manera autodidacta a tocar el piano y necesita empezar a tocar cuanto antes |  |
| Deseo | Poner en práctica las habilidades aprendidas al piano y experimentar con variedad de sonidos |  |
| Actitud hacia la tecnología |  |  |
| Se desenvuelve, pero tampoco es una experta |  |  |

Tabla 4.X. Persona 02

A partir de estas dos personas se definen los siguientes escenarios

| ESCENARIO 01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre persona | Javier Pérez | Foto |
| Objetivo persona | Diseñar nuevos sonidos para sus producciones |  |
| Escenario |  |  |
| Javier es un joven productor de Granada. Estudió el grado de Comunicación Audiovisual en la UGR y posteriormente hizo un master privado en producción musical, ya que desde pequeño ha sido un amante de la música y su sueño era llegar a ser alguien importante en el panorama musical. Paralelamente a sus estudios, Javier trabajaba como camarero de un pub para ganarse un sueldo y así ahorrar para su proyecto musical. Gracias a estos ahorros, recientemente ha montado un pequeño estudio en un local para comenzar su proyecto. Dentro de esta inversión incluyo Ableton Live y Serum para lograr más calidad en sus producciones ya que hasta ahora solo contaba con una guitarra y un teclado. Dispuesto a crear su primera pieza musical en su nueva etapa de productor profesional, abre el DAW Ableton Live y el sintetizador Serum. Su objetivo es lograr un sonido parecido al de una campana. Para ello enciende los dos osciladores, selecciona el tipo de onda que cree más conveniente para cada oscilador, establece los parámetros básicos de la envolvente y selecciona un tipo de filtro. Encuentra muchos parámetros que no sabe cómo funcionan por lo que no los toca, ya que él es productor musical y no es un experto en ingeniería de audio, pero tiene conocimientos medios. Para terminar añade reverb, delay y un compresor para hacer más interesante el sonido. Una vez terminado guarda el sonido como “Campana propia”. El resultado ha sido óptimo, pero no está convencido del todo, así que selecciona una de las campanas que vienen ya creadas por el sintetizador y la modifica un poco hasta conseguir el sonido que buscaba. |  |  |

Tabla 4.X. Escenario 01

| ESCENARIO 02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre persona | Ava Miller | Foto |
| Objetivo persona | Tocar el piano, probar sonidos diferentes y grabar piezas musicales |  |
| Escenario |  |  |
| Ava es chica de 27 nacida en Londres, que trabaja para una compañía española de macro-festivales que incluye espectáculos escénicos en sus festivales realizados por todo el mundo. Debido a la situación de pandemia, la empresa no puede realizar su actividad por lo que Ava se encuentra en un ERTE. Ava es una persona inquieta y curiosa y debido a esta situación ha necesitado buscarse un entretenimiento, el piano. Ava ha comenzado a aprender a tocar el piano de manera autodidacta a través de un teclado MIDI que tenía su hermano. Este tipo de teclados requieren de un software para que se escuche “algo”. Existen muchas alternativas de pago, pero Ava no quiere gastarse dinero ya que la situación económica no es favorable y además necesita algo que pueda usarlo en varios ordenadores ya que no siempre usa el mismo. Investigando por la red, encontró Midi.city. Para poner a prueba lo que esta aprendiendo, conectó su teclado al ordenador y comenzó a tocar notas. Se dio cuenta que había una biblioteca de sonidos, así que eligió el piano. Para su sorpresa, a la vez que tocaba podía establecer una percusión que le iba acompañando mientras tocaba, además de poder establecer la velocidad a la que iba, había un metrónomo. Por desgracia, su experiencia no fue satisfactoria al completo, ya que no encontró ningún botón donde poder grabar lo que iba tocando. |  |  |

Tabla 4.X. Escenario 02

### 4.2.3. Aspectos a tratar

A partir del análisis competitivo y de la creación y propuesta de personas y escenarios, se establecen los siguientes aspectos que deberían tratarse a la hora de definir la funcionalidad de nuestro sistema ya que van a aportar un valor añadido al producto final:

| Interesante/relevante | Criticas |
| --- | --- |
| - La portabilidad del software es una ventaja competitiva - Existencia de gráficos que acompañen al audio - Uno o más osciladores - Uno o más efectos - Existencia de filtros - Posibilidad de usar un teclado MIDI para reproducir los sonidos generados - Biblioteca de sonidos ya diseñados para poder usar alguno y/o modificarlos - Opción para guardar aquellos sonidos creados o modificados - Posibilidad de importar sonidos para realizar una síntesis a partir de estos - Grabación de las piezas musicales tocadas - Están disponibles todas las octavas | - Demasiados parámetros hacen compleja la interfaz y el diseño de sonido - Las interfaces no son accesibles y no se adaptan al usuario - El coste de estos programas es muy elevado, no existen muchas opciones open source - Muchos requieren de otros programas de pago para funcionar, hay usuarios que no quieren esto. - Problemas frecuentes relacionados con la latencia |

Tabla 4.X. Aspectos a tratar

## 4.3. Requisitos del sistema

A partir del análisis del análisis previo, se especifican los requisitos que debe cumplir el sistema:

### 4.3.1. Requisitos Funcionales

RF-1.  Gestión de las “Fuentes”. El sistema será capaz de generar señales de audio mediante la síntesis digital mediante el uso de osciladores.

RF-1.1. Uso de uno o dos osciladores. El usuario podrá encender y apagar cualquiera de los dos osciladores, permitiendo que los dos estén encendidos simultáneamente.

RF- 1.1.1. Elección del tipo de onda. Para cada oscilador se podrá elegir entre una onda con forma de seno, triangulo, cuadrado, o diente de sierra.

RF- 1.1.2. Los osciladores generarán todas las frecuencias correspondientes a todas las octavas de un piano.

RF-1.2. Polifonía. El sistema será capaz de generar polifonía, es decir, será capaz de generar la señal de audio correspondiente a un acorde o a una nota por separado.

RF-1.3. Suma de señales. El audio generado por las fuentes será la suma de las señales de audio generadas por las fuentes.

RF-2.  Gestión de los “Modificadores”. El sistema podrá alterar la señal de audio que las fuentes generan.

RF-2.1. Aplicación de la envolvente. Para cada uno de los osciladores existirá una envolvente de la amplitud de audio que controlará la evolución temporal de la seña generada.

RF-2.2. Uso de reverberación (Reverb). El usuario podrá aplicar un efecto de

Reverberación sobre la señal de audio generada por las fuentes.

RF-2.2.1. Encendido y apagado. Se podrá encender y apagar la reverberación en cada momento.

RF-2.3. Uso de Delay. El usuario podrá aplicar un efecto de

Delay sobre la señal de audio generada por las fuentes.

RF-2.3.1. Encendido y apagado. Se podrá encender y apagar el Delay en cada momento.

RF-2.4. Uso de distorsión. El usuario podrá aplicar un efecto de

Distorsión que modifique el espectro frecuencial de la señal generada

RF-2.4.1. Encendido y apagado. Se podrá encender y apagar el efecto de distorsión en cada momento.

RF-2.5. Uso de filtros. El usuario podrá aplicar filtros de frecuencia sobre la señal de audio generada por las fuentes.

RF-2.5.1. El usurario podrá aplicar distintos tipos de filtros en función de lo que requiera para modificar el sonido.

RF-2.4. Uso de ecualizador de 5 bandas. El usuario podrá aplicar ecualización de 5 bandas sobre la señal de audio generada por las fuentes.

RF-2.4.1. Encendido y apagado. Se podrá encender y apagar el ecualizador en cada momento.

RF-3.  Gestión de los “Controladores”. El sistema permitirá al usuario controlar los modificadores y las fuentes

RF-3.1. Control de la envolvente. Para cada envolvente se podrán modificar los valores de Attack, Decay, Sustain, Release.

RF-3.1.1. Modificar el tiempo de ataque (Attack). El sistema permitirá modificar tiempo de ataque de una envolvente, el tiempo que tarda la señal en alcanzar su máximo valor de amplitud. Este valor se podrá modificar entre los 0 y los 2 ms.

RF-3.1.2. Modificar el tiempo de caída (Decay). El sistema permitirá modificar tiempo de caída de una envolvente, el tiempo que tarda la señal en caer a un valor sostenido después de superar la fase de ataque. Este valor se podrá modificar entre los 0 y los 2 ms.

RF-3.1.3. Modificar el tiempo de sostenimiento (Sustain). El sistema permitirá modificar tiempo de sostenimiento de una envolvente, el tiempo que la señal se mantiene constante después de superar la fase de caída. Este valor se podrá modificar entre los 0 y los 1 ms.

RF-3.1.4. Modificar el tiempo de relajación (Release). El sistema permitirá modificar tiempo de relajación de una envolvente, el tiempo que la señal tarda en perder toda su amplitud. Este valor se podrá modificar entre los 0 y los 5 ms.

RF-3.2. Control del efecto de Reverberación. Para el efecto de reverberación se podrá modificar el Decay, HiCut, LowCut.

RF-3.2.1. Modificar Decay. El sistema permitirá modificar el valor de Decay de la reverberación, es decir el tiempo de duración del efecto.

RF-3.2.2. Modificar HiCut. El sistema permitirá modificar el valor de la frecuencia donde se comienza a filtrar la reverberación. Este valor estará dentro del intervalo de 20k-0hz.

RF-3.2.3. Modificar LowCut. El sistema permitirá modificar el valor de la frecuencia donde se comienza a filtrar la reverberación. Este valor estará dentro del intervalo de 0-20khz.

RF-3.3. Control del efecto de Delay. Para el efecto de Delay se podrá modificar el FeedBack.

RF-3.3.1. Modificar FeedBack. El sistema permitirá modificar la cantidad de FeedBack de efecto Delay, es decir, durante cuánto tiempo tendrá lugar el Delay. Este valor está comprendido entre el 0% y el 100%

RF-3.4. Control del efecto de Distorsión. Para el efecto de Distorsión se podrá modificar la cantidad de distorsión aplicada, es decir, se podrá modificar la curva de distorsión para que el espectro frecuencial de la señal sobre la que se aplica el efecto se modifique más o menos.

RF-3.5. El sistema permitirá modificar la cantidad de efecto que se aplica para cada uno de ellos, es decir, valor de dry/wet. Este valor es proporcional al efecto y está comprendido entre el 0% y el 100%.

RF-3.6. El sistema permitirá alterar el valor de volumen maestro del programa. Este valor oscilará entre los -100 y 0 dB.

RF-3.7. Modificar las bandas del ecualizador. Cada banda podrá sumar o decrementar a la amplitud de dicha banda 25 dB.

RF-3.8. Control oscilador. Para cada oscilador se podrá modificar el Paneo y el volumen.

RF-3.8.1. Modificar el paneo, se podrá establecer cuanto sonido sale por el canal L y cuanto sale por el canal R. Este valor va del -100 a 100 Uds.

RF-3.8.2. Modificar volumen, se podrá se podrá ajustar la cantidad de sonido que se quiera (el volumen del sonido que está produciendo). Este valor está comprendido en el intervalo de -100db-0dB.

RF-4.  Gestión de gráficos. El programa pintará de manera gráfica, el espectro frecuencial de la onda que producen los osciladores al tiempo que se reproducen los sonidos

RF-5.  Gestión de almacenamiento. El sistema gestionará todo lo relacionado con lo referente a los sonidos y los usuarios de este.

RF-5.1. Guardar un sonido creado o modificado. Se guardarán en base de datos todos los valores que producen la señal de audio final. Además, se podrá asignar un nombre y una categoría, valoración

RF-5.2. Cargar un sonido guardado en base de datos

RF-5.3. Buscar un sonido previamente guardado.

RF-5.3.1. Aplicar filtro por categoría o valoración en la búsqueda.

RF-5.4. Eliminar un sonido previamente guardado

RF-6. Gestión “MIDI”. El sistema será capaz de procesar información MIDI o de control.

RF-6.1. El sistema será capaz de comunicarse con un controlador MIDI.

RF-6.2. Cuando se pulsa una tecla del teclado MIDI, si hay algún oscilador encendido, se produce un sonido correspondiente a una nota, simulando un teclado MIDI. Será posible tocar hasta dos octavas desde el teclado.

RF-7. El sistema permitirá grabar los sonidos producidos y descargarlos en mp3.

RF-8. El sistema permitirá a un usuario registrarse.

RF-9. El sistema permitirá a un usuario hacer login y logout.

RF-10. El sistema permitirá a un usuario registrado modificar su información personal, así como la contraseña.

### 4.3.2. Requisitos no funcionales

Interfaz

RN-1. Cuando se modifique cualquier valor se debe de mostrar en la interfaz simultáneamente el valor que se es está modificando

RN-2. La interfaz debe ser sencilla, accesible e intuitiva

RN-3. La interfaz debe mostrar un piano

RN-4. Cuando se reproduce un sonido se debe simular que en la interfaz se pulsa la correspondiente tecla del piano

Rendimiento

RN-5. El sistema deberá ocuparse de la sincronización entre gráficos y audio, la latencia no puede ser superior a 1 segundo

RN-6. La latencia entre que se pulsa una tecla del teclado del ordenador, del controlador MIDI o se clica en una tecla de la interfaz, hasta que se reproduce el sonido correspondiente no puede exceder los 700ms.

Disponibilidad

RN-7. El sistema debe poder utilizarse en cualquier dispositivo que disponga de un navegador web

RN-8. El sistema debe estar siempre en ejecución.

Implementación

RN-9. Se deben de usar lenguajes de programación que puedan ser interpretados por navegadores web

Seguridad

RN-10. Solo podrán acceder al sistema los usuarios dados de alta

RN-11. Cada usuario tendrá un espacio limitado para almacenar sus sonidos

RN-12. Los usuarios logueados deberán estar autorizados para realizar las operaciones

Usabilidad

RN-13. Siempre se cargará un sonido por defecto cuando se entra en el sistema

Físicos

RN-14. El sistema requiere de un servidor para almacenar la base de datos y ejecutar tanto el backend como el forntend.

## 4.4. Product Backlog

A partir de la fase de análisis en la que se especificaron los requerimientos del sistema se realiza un listado priorizado de las historias de usuario que se llevarán a acabo durante el desarrollo del sistema.

La prioridad está expresada entre 1 y 5, siendo 1 las historias más prioritarias y 5 las menos prioritarias. A continuación, se muestra el Product Backlog ordenado por prioridad

| ID | Nombre de la historia | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Como usuario registrado quiero utilizar uno o dos osciladores | 1 |
| 2 | Como usuario registrado quiero elegir el tipo de onda de un oscilador | 1 |
| 3 | Como usuario registrado quiero ajustar el volumen de los osciladores por separado | 1 |
| 4 | Como usuario registrado quiero modificar la envolvente de un oscilador 1 | 1 |
| 5 | Como usuario registrado quiero tocar notas clicando en las teclas que aparecen en la pantalla | 1 |
| 6 | Como usuario registrado quiero tocar notas desde el teclado del ordenador | 1 |
| 7 | Como usuario registrado quiero tocar un acorde | 1 |
| 8 | Como usuario registrado quiero aplicar un efecto Reverb | 2 |
| 9 | Como usuario registrado quiero modificar el efecto Reverb | 2 |
| 10 | Como usuario registrado quiero aplicar un efecto Delay | 2 |
| 11 | Como usuario registrado quiero modificar el efecto Delay | 2 |
| 12 | Como usuario registrado quiero controlar el volumen del programa | 2 |
| 13 | Como usuario registrado quiero panear un oscilador | 2 |
| 14 | Como usuario registrado quiero aplicar un filtro | 3 |
| 15 | Como usuario registrado quiero modificar el filtro | 3 |
| 16 | Como usuario registrado quiero aplicar un efecto Distorsión | 3 |
| 17 | Como usuario registrado quiero modificar el efecto de Distorsión | 3 |
| 18 | Como usuario registrado quiero guardar un sonido | 3 |
| 19 | Como usuario registrado quiero buscar un sonido guardado | 3 |
| 20 | Como usuario registrado quiero cargar un sonido | 3 |
| 21 | Como usuario registrado quiero eliminar un sonido guardado | 3 |
| 22 | Como usuario registrado quiero utilizar mi teclado MIDI con el sistema | 4 |
| 23 | Como usuario registrado quiero ver el espectro del sonido que estoy produciendo | 4 |
| 24 | Como usuario registrado quiero utilizar el ecualizador de 5 bandas | 4 |
| 25 | Como usuario registrado quiero grabar una pieza musical | 4 |
| 26 | Como usuario no registrado quiero registrarme | 4 |
| 27 | Como usuario registrado quiero hacer login | 4 |
| 28 | Como usuario registrado quiero hacer logout | 4 |
| 29 | Como usuario registrado quiero modificar mis datos personales | 5 |
| 30 | Como usuario registrado quiero cambiar la contraseña | 5 |
| 31 | Como administrador quiero añadir sonidos a la biblioteca por defecto | 5 |
| 32 | Como administrador quiero eliminar sonidos de la biblioteca por defecto | 5 |

## 4.5. Sprints Backlogs

A continuación, se dividen las historias de usuario del Product Backlog en los distintos Sprints. Para cada historia se realiza una estimación de los puntos de estas en función del esfuerzo que se estima para la realización de esa historia. Los puntos de historia son valores pertenecientes a la serie de Fibonacci.

### 4.5.1. Sprint 1

| ID | Nombre de la historia | Prioridad | Puntos de historia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Como usuario registrado quiero utilizar uno o dos osciladores | 1 | 5 |
| 2 | Como usuario registrado quiero elegir el tipo de onda de un oscilador | 1 | 1 |
| 3 | Como usuario registrado quiero ajustar el volumen de los osciladores por separado | 1 | 1 |
| 4 | Como usuario registrado quiero modificar la envolvente de un oscilador | 1 | 8 |

| Identificador: HU.1 | Como usuario registrado quiero utilizar uno o dos osciladores |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede utilizar uno o dos osciladores que generen una señal digital de audio, de manera que pueda encender y apagar los osciladores que quiera en cada momento, así como también pueda utilizar los dos a la vez. |  |
| Estimación: 5 | Prioridad: 1 |
| Pruebas de aceptación: - Encender un oscilador y obtener un sonido - Encender los dos osciladores a la vez y obtener un sonido como suma de los dos osciladores - Apagar los dos osciladores y no obtener ningún sonido |  |
| Tareas: - Instalar NodeJS, ReactJS y ToneJS - Crear la infraestructura inicial del forntend en React - Crear dos osciladores - Crear una vista para los osciladores - Crear un botón de encendido y apagado en cada oscilador |  |
| Observaciones: Se elegirá una onda por defecto para los osciladores y se creará un botón que reproduzca una nota por defecto para realizar las pruebas. |  |

| Identificador: HU.2 | Como usuario registrado quiero elegir el tipo de onda de un oscilador |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede elegir el tipo de onda de un oscilador entre una onda de tipo seno, seno, triangulo, cuadrado, o diente de sierra. |  |
| Estimación: 1 | Prioridad: 1 |
| Pruebas de aceptación: - Elegir una onda seno en un oscilador y obtener un sonido senoidal. - Elegir una onda triangular en un oscilador y obtener un sonido triangular. - Elegir una onda cuadrada en un oscilador y obtener un sonido cuadrangular. - Elegir una onda diente de sierra en un oscilador y obtener un sonido de diente de sierra. - Si tengo los dos osciladores encendidos y elijo una onda distinta en cada uno el sonido que obtengo es la mezcla de los dos osciladores. |  |
| Tareas: - Crear en cada oscilador un selector para el tipo de onda - Diseñar algoritmo para la mezcla de dos ondas distintas |  |
| Observaciones: |  |

| Identificador: HU.3 | Como usuario registrado quiero ajustar el volumen de los osciladores por separado |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede ajustar el volumen de salida de cada oscilador entre -100dB y 0, es decir, puede ajustar el nivel de amplitud producido por cada oscilador. |  |
| Estimación: 1 | Prioridad: 1 |
| Pruebas de aceptación: - Si asigno un valor de volumen a un oscilador superior a 0dB automáticamente se convierte en 0dB. - Si asigno un valor de volumen a un oscilador inferior a -100dB automáticamente se convierte en -100dB. - Si incremento los dB se incrementa el volumen, al contrario, si decremento - Si el volumen está a -100dB no se emite sonido. |  |
| Tareas: - Crear en la vista de cada oscilador un Knob para el volumen - Diseñar algoritmo para controlar el volumen de los osciladores |  |
| Observaciones: |  |

| Identificador: HU.3 | Como usuario registrado quiero modificar la envolvente de un oscilador |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede modificar la envolvente de un oscilador, es decir, puede modificar los valores Attack, Decay, Sustain, Release. |  |
| Estimación: 8 | Prioridad: 1 |
| Pruebas de aceptación: - Si asigno un valor de Attack entre 0 y 2ms el inicio del sonido producido por un oscilador se ve modificado - Si asigno un valor de Decay entre 0 y 2ms el tiempo de caída producido por un oscilador se ve modificado. - Si asigno un valor de Decay entre 0 y 1ms el tiempo de sustain producido por un oscilador se ve modificado. - Si asigno un valor de Decay entre 0 y 5ms el tiempo de Release producido por un oscilador se ve modificado. |  |
| Tareas: - Crear una envolvente por defecto. - Crear el algoritmo que para aplicar la envolvente. - Crear en la vista de cada oscilador un Knob para el Attack,Decay,Sustain,Release. |  |
| Observaciones: La interfaz no permitirá a los usuarios introducir valores inferiores a los establecidos en las pruebas de aceptación. |  |

### 4.5.2. Sprint 2

| ID | Nombre de la historia | Prioridad | Puntos de historia |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Como usuario registrado quiero tocar notas clicando en las teclas que aparecen en la pantalla | 1 | 2 |
| 6 | Como usuario registrado quiero tocar notas desde el teclado del ordenador | 1 | 5 |
| 7 | Como usuario registrado quiero tocar un acorde | 1 | 5 |

| Identificador: HU.5 | Como usuario registrado quiero tocar notas clicando en las teclas que aparecen en la pantalla |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede tocar notas musicales clicando en el piano de la pantalla en sus respectivas notas. Solo podrá tocar por pantalla dos octavas. |  |
| Estimación: 2 | Prioridad: 1 |
| Pruebas de aceptación: - Si clico en una tecla del piano de la pantalla suena una nota. - Si clico la una tecla del piano suena la nota correspondiente a la del piano. Por ejemplo, si toco Do suena Do. - Si clico en dos notas distintas se aprecia que son notas distintas. - Si cambio de tamaño la ventana el piano se ajusta a esta. |  |
| Tareas: - Implementar método para tocar notas distintas. - Implementar un componente para la vista del piano. - Asociar a cada nota del piano una nota musical. |  |
| Observaciones: Solo se mostrará por pantalla dos octavas del piano y un botón para subir o bajar de octava. |  |

| Identificador: HU.6 | Como usuario registrado quiero tocar notas desde el teclado del ordenador |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede tocar notas musicales pulsando en las teclas del ordenador, de manera que el teclado del ordenador simulara el de un piano. El usuario podrá tocar dos octavas simultáneamente. |  |
| Estimación: 5 | Prioridad: 1 |
| Pruebas de aceptación: - Cuando toco una tecla suena una nota. - Si toco una tecla que no se corresponde con ninguna nota no se emite ningún sonido. - Cuando toco una tecla se indica por pantalla que nota estoy tocando. - Si toco simultáneamente una tecla del teclado y la de la interfaz prevalecerá la del teclado. |  |
| Tareas: - Implementar método para hacer coincidir teclas con notas. - Implementar método para que se refleje en pantalla que nota/as estoy tocando al pulsar las teclas. - Implementar manejadores de eventos - Gestionar la simultaneidad de eventos entre el piano de la interfaz y las teclas tocadas. - Crear la infraestructura backend inicial - Crear un modelo en BD para las notas - Crear un endpoint para enviar las notas las notas - Pedir las notas al servidor y realizar un parseo. |  |
| Observaciones: Cuando el usuario toca una tecla del teclado y se corresponde con una nota se indica por interfaz que nota/as está tocando. |  |

| Identificador: HU.7 | Como usuario registrado quiero tocar un acorde |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede tocar un acorde, es decir, podrá tocar un conjunto de notas de manera simultánea y que suene a la vez. |  |
| Estimación: 5 | Prioridad: 1 |
| Pruebas de aceptación: - Cuando toco una tecla suena una nota. - Cuando toco varias notas suena el acorde correspondiente, es decir, la suma de las notas individuales por separado de manera simultánea. |  |
| Tareas: - Implementar creación de distintas voces - Implementar método para reproducir acordes |  |
| Observaciones: Cuando el usuario toca una tecla del teclado y se corresponde con una nota se indica por interfaz que nota/as está tocando. |  |

### 4.5.3. Sprint 3

| ID | Nombre de la historia | Prioridad | Puntos de historia |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Como usuario registrado quiero aplicar un efecto Reverb | 2 | 3 |
| 9 | Como usuario registrado quiero modificar el efecto Reverb | 2 | 2 |
| 10 | Como usuario registrado quiero aplicar un efecto Delay | 2 | 3 |
| 11 | Como usuario registrado quiero modificar el efecto Delay | 2 | 2 |
| 12 | Como usuario registrado quiero controlar el volumen del programa | 2 | 2 |

| Identificador: HU.8 | Como usuario registrado quiero aplicar un efecto Reverb |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede aplicar un efecto de Reverb o reverberación a los sonidos producidos por los osciladores. |  |
| Estimación: 3 | Prioridad: 2 |
| Pruebas de aceptación: - Cuando toco una tecla suena el sonido producido por la suma de los osciladores más el Reverb. - Si no tengo encendido el efecto de Reverb el sonido suena limpio. - Se produce una sensación de espacio al aplicarle el efecto |  |
| Tareas: - Crear un una clase para gestionar los efectos - Implementar método para aplicar Reverb al conjunto de los dos osciladores. - Implentar un filtro Hicut y Lowpass para aplicarlos al reverb. - Establecer un Reverb por defecto. - Implementar un componente para los efectos en la vista. - Implementar un componente en la vista para alternar entre la vista de efectos y la vista de osciladores. - Implementar un componente dentro del componente de los efectos para el Reverb. - Implementar un botón para encender y apagar el Reverb. |  |
| Observaciones: |  |

| Identificador: HU.9 | Como usuario registrado quiero modificar el efecto Reverb |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede modificar un efecto de Reverb o reverberación. En concreto puede modificar el tiempo de caída o Decay, la frecuencia desde donde empieza a actuar el filtro pasa altos , la frecuencia desde donde empieza a actuar el filtro pasa bajos y la cantidad de efecto que se reproduce. |  |
| Estimación: 2 | Prioridad: 2 |
| Pruebas de aceptación: - Si incremento el HiPass el Reverb suena menos grave. - Si incremento el LowPass el Reverb suena menos agudo. - Si incremento el Decay el reverb dura más tiempo. |  |
| Tareas: - Gestionar los cambios en los parámetros del efecto - Completar el componente del Reverb para poder modificar sus parámetros desde la vista - Implementar un botón para encender y apagar el Reverb. - Si disminuyo el nivel de wet el efecto se percibe en menor cantidad. |  |
| Observaciones: |  |

| Identificador: HU.10 | Como usuario registrado quiero aplicar un efecto Delay |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede aplicar un efecto de Delay o retardo a los sonidos producidos por los osciladores. |  |
| Estimación: 3 | Prioridad: 2 |
| Pruebas de aceptación: - Si está encendido el Delay, cuando reproduzco una nota el sonido que produce se repite durante un periodo pequeño de tiempo - Si está apagado, cuando reproduzco una nota esta suena limpia sin repetición alguna |  |
| Tareas: - Implementar un método para aplicar el efecto de Delay - Implementar un componente dentro de los componentes de los efectos para el Delay. - Implementar un botón para encender y apagar el Delay. |  |
| Observaciones: |  |

| Identificador: HU.11 | Como usuario registrado quiero modificar el efecto Delay |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede modificar un efecto Delay. En concreto podrá establecer el tiempo de retardo, el feedback o tiempo que tardará en perder toda la amplitud de manera progresiva el efecto y la cantidad de efecto que se va a reproducir |  |
| Estimación: 3 | Prioridad: 2 |
| Pruebas de aceptación: - Si modifico el tiempo, el tiempo en que tarda en repetirse la señal cambia. - Si establezco un feedback alto el efecto de Delay dura más que si establezco uno bajo. - Si establezco un feedback de 0 no se aplica el efecto. - Si disminuyo el nivel de wet el efecto se percibe en menor cantidad. |  |
| Tareas: - Gestionar los cambios en los parámetros del efecto - Completar el componente del Delay de la interfaz con sus respectivos parámetros. |  |
| Observaciones: |  |

| Identificador: HU.12 | Como usuario registrado quiero controlar el volumen del programa |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede controlar el volumen general de todos los componentes que producen una señal mediante un solo Knob de volumen. |  |
| Estimación: 2 | Prioridad: 2 |
| Pruebas de aceptación: - Si aumento el volumen general se aprecia un incremento del volumen general - Si disminuyo el volumen general se aprecia una disminución del volumen general. - Si establezco un volumen de 0 no se reproduce nada en los altavoces. |  |
| Tareas: - Conectar todos los nodos de ganancia con un nodo maestro - Establecer métodos que gestionen el control del volumen. - Introducir un Knob de volumen en el componente de la cabecera de la vista |  |
| Observaciones: |  |

### 4.5.4. Sprint 4

| ID | Nombre de la historia | Prioridad | Puntos de historia |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Como usuario registrado quiero panear un oscilador | 2 | 3 |
| 14 | Como usuario registrado quiero aplicar un filtro | 3 | 3 |
| 15 | Como usuario registrado quiero modificar el filtro | 3 | 2 |
| 16 | Como usuario registrado quiero aplicar un efecto Distorsión | 3 | 2 |
| 17 | Como usuario registrado quiero modificar el efecto de Distorsión | 3 | 2 |

| Identificador: HU.13 | Como usuario registrado quiero panear un oscilador |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede panear cada oscilador por separado, es decir, puede establecer cuanta señal desea que salga por un lado u otro de los altavoces |  |
| Estimación: 3 | Prioridad: 2 |
| Pruebas de aceptación: - A medida que paneo un oscilador a la izquierda este suena en más proporción el lado izquierdo de los altavoces, de igual forma en la derecha. - Si paneo al 100% hacia la izquierda todo sonido producido se reproduce en lado izquierdo del sistema de reproducción, al igual en la derecha - Si no paneo hacia ningún lado la señal se reproduce en ambos lados. |  |
| Tareas: - Establecer un método para aplicar un paneo sobre las ganancias de los osciladores - Introducir un componente en la vista de los osciladores para controlar el paneo. |  |
| Observaciones: Este paneo es más perceptible en sistemas de reproducción de sonido con dos canales de salida, es decir, que cuentan con más de un altavoz para la reproducción del sonido. |  |

| Identificador: HU.14 | Como usuario registrado quiero aplicar un filtro |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede aplicar un tipo de filtro sobre la señal de audio generada por los osciladores. |  |
| Estimación: 3 | Prioridad: 3 |
| Pruebas de aceptación: - Si enciendo el filtro la señal de audio difiere de la original. |  |
| Tareas: - Establecer los tipos de filtro - Implementar un método para aplicar los filtros sobre la señal - Implementar un componente en la vista de los efectos para el filtro |  |
| Observaciones: Los tipos de filtros serán: "lowpass","highpass", "lowshelf","bandpass", "highshelf", "peaking","notch". |  |

| Identificador: HU.15 | Como usuario registrado quiero modificar el filtro |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede modificar un filtro. En concreto puede modificar el tipo de filtro que se va aplicar, la frecuencia desde la que este empieza a actuar y la cantidad de efecto aplicada |  |
| Estimación: 2 | Prioridad: 3 |
| Pruebas de aceptación: - Si cambio el tipo de filtro se aprecia una diferencia en el sonido resultante - Si modifico la frecuencia el sonido resultante se modifica en consecuencia. - Si decremento la cantidad de efecto aplicada, el filtro se aprecia menos, al contrario si la incremento |  |
| Tareas: - Gestionar el cambio en los parámetros - Completar la vista del filtro para poder controlar todos sus parámetros y alternar entre tipos de filtros. |  |
| Observaciones: |  |

| Identificador: HU.16 | Como usuario registrado quiero aplicar un efecto Distorsión |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede aplicar un efecto de Distorsión que modifique el espectro frecuencial de la señal de audio generada por los osciladores. |  |
| Estimación: 2 | Prioridad: 3 |
| Pruebas de aceptación: - Si enciendo el efecto se aprecia la distorsión aplicada. |  |
| Tareas: - Implementar un método para aplicar un efecto de Distorsión - Implementar un componente en la vista de efectos para la Distorsión |  |
| Observaciones: |  |

| Identificador: HU.17 | Como usuario registrado quiero modificar el efecto de Distorsión |
| --- | --- |
| Descripción: Un usuario registrado en el sistema puede modificar el efecto de Distorsión. En concreto, puede modificar la curva de distorsión o nivel de distorsión y la cantidad de efecto aplicada. |  |
| Estimación: 2 | Prioridad: 3 |
| Pruebas de aceptación: - Si incremento la curva de distorsión, el sonido suena más duro o distorsionado. - Si decremento la curva de distorsión, el sonido suena más suave - Si decremento la cantidad de efecto aplicada, la distorsión se aprecia menos, al contrario si la incremento. |  |
| Tareas: - Gestionar los cambios en los parámetros - Completar el componente de la vista relativo a la distorsión, con sus respectivos parámetros. |  |
| Observaciones: |  |

### 4.5.5. Sprint 5

| ID | Nombre de la historia | Prioridad | Puntos de historia |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Como usuario registrado quiero guardar un sonido | 3 | 5 |
| 19 | Como usuario registrado quiero buscar un sonido guardado | 3 | 3 |
| 20 | Como usuario registrado quiero cargar un sonido | 3 | 5 |

| Identificador: HU.18 | Como usuario registrado quiero guardar un sonido |
| --- | --- |
| Descripción: Como usuario registrado quiero guardar una configuración correspondiente a un sonido, dándole obligatoriamente un nombre y una categoría, y opcionalmente valoración y descripción. Cada configuración guardada contiene todos los parámetros que intervienen en la generación del sonido final, tanto los parámetros de los osciladores, como el de los efectos |  |
| Estimación: 5 | Prioridad: 3 |
| Pruebas de aceptación: - Si intento guardar un sonido sin nombre me devuelve mensaje de error. - Si intento guardar un sonido con el mismo nombre que otro me devuelve un mensaje de error. - Si intento guardar un sonido con un nombre nuevo me devuelve un mensaje de éxito. |  |
| Tareas: - Crear los modelos necesarios para la configuración de un sonido en el backend - Crear un end-point en el backend que responda a una petición de guardado - Crear las consultas necesarias para guardar el sonido en base de datos - Solicitar desde el frontend la operación y parsear la respuesta - Implementar una vista para realizar la petición de guardado - Interpretar la respuesta del backend en el frontend |  |
| Observaciones: Las categorías serán las siguientes: PAD, BELL, LEAD, PLUCK, KEYS, BASS, PERSCUSION. La valoración será un número del 1 al 5. |  |

| Identificador: HU.19 | Como usuario registrado quiero buscar un sonido guardado |
| --- | --- |
| Descripción: Como usuario registrado quiero buscar un sonido guardado por su nombre. Para ello primero debo consultar los sonidos que tengo almacenados en una tabla y luego realizar una búsqueda sobre esta. Además, en esta búsqueda es posible aplicar filtros sobre la categoría y la valoración. |  |
| Estimación: 3 | Prioridad: 3 |
| Pruebas de aceptación: - A medida que voy introduciendo caracteres en el buscador, en la tabla solo me aparecen los sonidos cuyo nombre va coincidiendo con los caracteres. - Si aplico los filtros solo me aparecerán los sonidos que coincidan con los valores de los filtros. - Si tengo los filtros activos, A medida que voy introduciendo caracteres en el buscador, en la tabla solo me aparecen los sonidos cuyo nombre va coincidiendo con los caracteres y que se ajustan a los filtros - Si introduzco un nombre que no se encuentra en los sonidos la tabla se pinta sin contenido - Si poseo sonidos guardados y no he realizado ninguna búsqueda ni he aplicado un filtro todavía, me aparecen todos estos sonidos en la tabla |  |
| Tareas: - Crear un end-point en el backend que devuelva los sonidos almacenados de un usuario en concreto - Crear las consultas necesarias para obtener los sonidos de la base de datos - Solicitar desde el frontend la operación y parsear la respuesta - Implementar una vista que se muestre una tabla con los sonidos y un buscador - Una vez parseados, cargar los datos traídos desde el backend en la tabla. - Interpretar un método para filtrar la búsqueda por los distintos campos descritos |  |
| Observaciones: Cuando hablamos de filtrar por categoría y valoración nos referimos a que el sonido se encuentre en una determinada categoría o que su valoración este en un determinado rango. |  |

| Identificador: HU.20 | Como usuario registrado quiero cargar un sonido |
| --- | --- |
| Descripción: Como usuario registrado quiero cargar la configuración correspondiente a un sonido previamente guardada para poder utilizar dicho sonido y/o realizar modificaciones a partir de este. |  |
| Estimación: 5 | Prioridad: 3 |
| Pruebas de aceptación: - Si solicito cargar un sonido, finalizada la carga, puedo utilizar dicho sonido correcta - Cuando cargo un sonido por interfaz se muestra que se ha cargado el sonido y se indica el nombre del sonido en la parte superior de la pantalla - Si se produce un error en la carga se muestra un mensaje de error. |  |
| Tareas: - Crear un end-point en el backend que devuelva la configuración en formato JSON del sonido solicitado. - Crear las consultas necesarias para obtener la configuración del sonido de base de datos - Solicitar desde el frontend la operación y parsear la respuesta - Actualizar todos los parámetros correspondientes a la configuración cuando es parseada |  |
| Observaciones: |  |

### 4.5.6. Sprint 6

| ID | Nombre de la historia | Prioridad | Puntos de historia |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Como usuario registrado quiero eliminar un sonido guardado | 3 | 3 |
| 22 | Como usuario registrado quiero utilizar mi teclado MIDI con el sistema | 4 | 3 |
| 23 | Como usuario registrado quiero ver el espectro del sonido que estoy produciendo | 4 | 5 |

| Identificador: HU.21 | Como usuario registrado quiero eliminar un sonido guardado |
| --- | --- |
| Descripción: Como usuario registrado quiero eliminar un sonido que previamente había almacenado. |  |
| Estimación: 3 | Prioridad: 3 |
| Pruebas de aceptación: - Si solicito eliminar el sonido, se mostrará un mensaje de confirmación para aceptarlo o rechazarlo antes de eliminarlo. - Si se elimina el sonido con éxito se mostrará un mensaje de éxito - Si se produce un error en el borrado se muestra un mensaje de error. |  |
| Tareas: - Crear un end-point en el backend para eliminar el sonido - Crear las consultas necesarias para eliminar el sonido - Implementar una vista para eliminar el sonido - Mandar petición al backend, parsear el resultado e interpretarlo. |  |
| Observaciones: |  |

| Identificador: HU.22 | Como usuario registrado quiero utilizar mi teclado MIDI con el sistema |
| --- | --- |
| Descripción: Como usuario registrado quiero conectar mi teclado MIDI al ordenador. Una vez conectado desea tocar los sonidos del oscilador (las notas) utilizando mi teclado MIDI y que estos sonidos vayan acordes con la tecla del teclado que estoy pulsando. |  |
| Estimación: 3 | Prioridad: 4 |
| Pruebas de aceptación: - Al conectar el teclado MIDI, se indica por pantalla que dispositivo MIDI se ha conectado - Si no tengo ningún dispositivo MIDI conectado se indica por pantalla que no hay ninguno conectado - Si tengo el teclado MIDI conectado si pulso una nota el sonido reproducido se corresponde con dicha nota - Si tengo el teclado MIDI conectado, si pulso una nota de la interfaz o una tecla del teclado se sigue reproduciendo el sonido. |  |
| Tareas: - Implementar un método de comunicación con un Hardware MIDI - Interpretar los datos enviados por el teclado MIDI - Implementar una zona de la interfaz que indique la presencia o no del MIDI - Sincronizar la interfaz con la respuesta MIDI |  |
| Observaciones: |  |

| Identificador: HU.23 | Como usuario registrado quiero ver el espectro del sonido que estoy produciendo |
| --- | --- |
| Descripción: Como usuario registrado quiero poder visualizar en pantalla, mediante unos gráficos de barras, dinámicos, es decir, que se van pintando de manera sincronizada con el sonido reproducido, el espectro de dicho sonido. Además, debo poder visualizar que zonas del espectro están cercanas a valores muy altos de amplitud (volumen) por medio de colores. Por último, cuando pasé el ratón por una de las zonas del gráfico me indicará de que frecuencia se trata. |  |
| Estimación: 5 | Prioridad: 4 |
| Pruebas de aceptación: - Cuando reproduzco una nota se visualiza el gráfico a corde con la duración e intensidad del sonido - Si un sonido posee mucha información en graves, la zona del espectro correspondiente a los graves se pinta en rojo, al igual que pasa con el resto de las zonas del espectro - Si pongo el ratón encima de la gráfica me indica la frecuencia en la que me sitúo |  |
| Tareas: - Implementar un método de sincronización de los gráficos con el sonido - Implementar un método de pintado de los gráficos - Implementar una vista para los gráficos |  |
| Observaciones: Cuanto más alta sea la amplitud de una frecuencia su color estará más cercano al rojo, cuanto más baja al verde, y en un punto cercano al rojo en amarillo. |  |

### 4.5.7. Sprint 7

| ID | Nombre de la historia | Prioridad | Puntos de historia |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Como usuario registrado quiero utilizar el ecualizador de 5 bandas | 4 | 5 |
| 25 | Como usuario registrado quiero grabar una pieza musical | 4 | 3 |
| 26 | Como usuario no registrado quiero registrarme | 4 | 3 |

| Identificador: HU.24 | Como usuario registrado quiero utilizar el ecualizador de 5 bandas |
| --- | --- |
| Descripción: Como usuario registrado quiero ecualizar los sonidos producidos a partir de un ecualizador de 5 bandas. Habrá una banda para las frecuencias bajas, las frecuencias medias bajas, las medias, medias altas y altas. Estas bandas modificarán la amplitud de las frecuencias en un rango de 25 dB de incremento o decremento, a partir de la aplicación del filtro adecuado para ello. |  |
| Estimación: 5 | Prioridad: 4 |
| Pruebas de aceptación: - Si incremento la banda grave el sonido suena más grave. Al contrario si decremento. Lo mismo ocurre con el resto de bandas |  |
| Tareas: - Implementar una vista para las bandas - Implementar la lógica para aplicar los filtros de las bandas |  |
| Observaciones: |  |

| Identificador: HU.25 | Como usuario registrado quiero grabar una pieza musical |
| --- | --- |
| Descripción: Como usuario registrado quiero grabar una pieza musical tocada con los sonidos reproducidos por el oscilador, es decir, deseo poder grabar la secuencia de sonidos en un intervalo de tiempo generada por el sintetizador. |  |
| Estimación: 3 | Prioridad: 4 |
| Pruebas de aceptación: - Si presiono el botón de grabar, toco algunas notas y posteriormente el de pausa, puedo escuchar la grabación hasta el momento de la pausa - Si la grabación estaba pausada y vuelvo a reanudarla la grabación sigue y cuando vuelvo a pausarla puedo escuchar el resultado de la grabación que había antes de la primera pausa seguida de la grabación realizada al reanudarla - Si hay una grabación y pulso en descargar la grabación se descarga en mi ordenador - Si hay una grabación pausado y presiono el botón de reiniciar y realizo otra grabación el resultado de la grabación será esta nueva grabación |  |
| Tareas: - Implementar una vista para la grabación - Implementar la lógica para realizar la grabación |  |
| Observaciones: |  |

| Identificador: HU.26 | Como usuario no registrado quiero registrarme |
| --- | --- |
| Descripción: Como usuario no registrado deseo crearme una cuenta para posteriormente loguearme en la aplicación |  |
| Estimación: 3 | Prioridad: 4 |
| Pruebas de aceptación: - Si envió algún campo vacío se muestra un mensaje indicándolo - Si introduzco un nombre de usuario que ya existe se notifica por pantalla - Si introduzco una dirección de correo electrónico asociada a un usuario existente se notifica por pantalla - Si la longitud de la contraseña no es adecuada se muestra un mensaje por pantalla - Si las dos contraseñas introducidas por pantalla no coinciden se muestra un mensaje por pantalla - Si introduzco todos los campos adecuadamente se muestra un mensaje de éxito y mi usuario queda registrado |  |
| Tareas: - Crear los modelos necesarios en la base de datos - Crear un end-point en el backend para registrar un usuario - Crear las consultas necesarias para registra un usuario - Implementar una vista - Crear manejo de rutas en el frontend - Implementar la validación del formulario - Implementar mecanismo de envío y recepción de respuesta - Interpretar las respuestas del servidor |  |
| Observaciones: |  |

### 4.5.8. Sprint 8

| ID | Nombre de la historia | Prioridad | Puntos de historia |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Como usuario registrado quiero hacer login | 4 | 5 |
| 28 | Como usuario registrado quiero hacer logout | 4 | 1 |
| 29 | Como usuario registrado quiero modificar mis datos personales | 5 | 3 |

| Identificador: HU.27 | Como usuario registrado quiero hacer login |
| --- | --- |
| Descripción: Como usuario registrado quiero poder iniciar sesión (login) en la aplicación para poder hacer uso de ella |  |
| Estimación: 5 | Prioridad: 4 |
| Pruebas de aceptación: - Si introduzco un nombre de usuario que no se corresponde con ninguno registrado se muestra un mensaje de error - Si introduzco una contraseña incorrecta se muestra un mensaje de error - Si introduzco las credenciales correctas me redirige al sintetizador y se me almacena una cookie de usuario y otra de token |  |
| Tareas: - Crear y gestionar el jwt Token en el backend - Crear un end-point en el backend para loguear un usuario - Crear las consultas necesarias para hacer el login - Implementar una vista para el login - Gestión de sesiones - Implementar la validación del formulario - Implementar mecanismo de envío y recepción de respuesta - Interpretar las respuestas del servidor |  |
| Observaciones: |  |

| Identificador: HU.28 | Como usuario registrado quiero hacer logout |
| --- | --- |
| Descripción: Como usuario registrado quiero poder cerrar sesión (logout) en la aplicación |  |
| Estimación: 1 | Prioridad: 4 |
| Pruebas de aceptación: - Si hago logout, se me muestra una alerta, en caso de aceptarla se me redirige al login y se me eliminan las cookies que tenía almacenadas |  |
| Tareas: - Implementar un botón para el logout - Implementar la lógica |  |
| Observaciones: |  |

| Identificador: HU.29 | Como usuario registrado quiero modificar mis datos personales |
| --- | --- |
| Descripción: Como usuario registrado quiero poder modificar mi nombre de usuario, email, fecha de nacimiento y contraseña. Para ello previamente debo poder consultar los datos de mi perfil almacenados |  |
| Estimación: 3 | Prioridad: 5 |
| Pruebas de aceptación: - Si intento modificar el nombre de usuario a uno que ya existe se muestra un error - Si intento modificar el email a un que ya existe se muestra un error - Si las contraseñas introducidas no coinciden se muestra un error - Si modifico un campo y lo dejo vacío se muestra un error - Si modifico todos los datos correctamente, se muestra un mensaje de éxito |  |
| Tareas: - Crear un end-point en el backend para consultar el perfil de un usuario - Crear las consultas necesarias para obtener el perfil de un usuario - Crear un end-point en el backend para modificar la contraseña de un usuario - Crear las consultas necesarias para modificar la contraseña de un usuario - Implementar una vista para los datos del perfil - Mandar la petición al backend y gestionar la respuesta - Validar los formularios |  |
| Observaciones: |  |

# Capítulo 5: Diseño

En este capítulo se va a proceder a detallar como se realizado el diseño del sistema en general, comprendiendo el diseño de la arquitectura de este, el diseño de la interfaz de usuario, así como la estructura de clases que se implementarán.

## 5.1. Arquitectura

Se busca un modelo software en el que por un lado se encuentre la aplicación del usuario, en la que este interactuará de manera fácil e intuitiva y por otro lado, un servidor de información que proporcione los datos para el funcionamiento de la aplicación totalmente ajeno al usuario. De esta manera el usuario percibirá el sistema como un TODO a partir de la aplicación.

A partir de esta diferenciación, podemos observar, que se busca desarrollar un modelo software basado en una arquitectura cliente-servidor , aunque por motivos de escalabilidad, la opción más idónea para llevar a cabo este modelo es una arquitectura n-capas.

### 5.1.1. Arquitectura n-capas

El modelo de arquitectura cliente-servidor es un modelo en el que las tareas son repartidas entre cliente y servidor, de manera, que el cliente realiza peticiones al servidor y este le da respuesta. Es evidente que este modelo realiza una separación, de tipo lógica, aunque también podría ser física, entre el programa cliente y el programa servidor.

Las arquitecturas cliente servidor genéricas tienen dos tipos de nodos, un nodo cliente y otro servidor. De acuerdo con esta disposición, se pueden abstraer dos capas, la capa cliente y la capa servidor, cada una con independencia lógica.

Es muy común que el servidor, este compuesto por varios programas, es decir, que se divida en varias capas. Esta división del servidor, convierte a la arquitectura cliente-servidor en una arquitectura de n-capas.

La arquitectura n-capas es un modelo software en el que las responsabilidades se separan en forma de capas, es decir, cada representa una abstracción de un conjunto de responsabilidades específicas.  Este modelo debe seguir las siguientes características:

- Los niveles tienen que estar separados, físicamente y lógicamente

- Una capa superior puede utilizar los servicios de una inferior, pero no al revés.

De esta manera, se considera que este modelo software de n-capas es el más adecuado para el sistema a desarrollar ya que nos va a proporcionar escalabilidad e independencia entre las capas facilitando el desarrolla.

A continuación, se muestra una representación del sistema en cuestión siguiendo este modelo software:

Figura 5.1: Diagrama conceptual de la arquitectura

Como se puede observar en la Figura 5.1,  la arquitectura a desarrollar constará de tres capas, por lo que se trata de una arquitectura 3-capas. Las capas en las que se va a dividir el sistema son:

- Capa Font-end:  Es la capa que representa a la vista, es decir, a la parte del sistema con la que el usuario interaccionará directamente. Su responsabilidad será abstraer toda la funcionalidad relativa a la interfaz del sistema y para su implementación se utilizará React principalmente como Framework(ver sección xxxx ).

- Capa Back-end: Esta capa es completamente invisible al usuario. Su responsabilidad consistirá en realizar peticiones a la base de datos, para consultar, modificar, eliminar o crear información en esta, y proporcionarla esta información de manera procesada al usuario. En otras palabras, esta capa actuará como intermediaria entre la capa Front-end y la capa de datos. Para su implementación se utilizará NodeJS y Express.

- Capa de datos: Invisible al usuario. Se corresponde con una Base de datos MongoDB no relacional. Su responsabilidad será almacenar los datos que el sistema requiere para su adecuado funcionamiento.

Estas capas, como ya se ha mencionado, deben mantener una independencia tanto lógica como física. Cada capa se corresponderá con un programa independiente, logrando una independencia lógica. En cuanto a la independencia física, esta será lograda mediante la ejecución de las distintas capas (programas) en puertos distintos del mismo equipo, ya que por motivos de recursos no se dispone de varias máquinas, aunque el sistema esta pensado para que cada capa se ejecute en equipos distintos.

De acuerdo con el esquema conceptual de la arquitectura, se extrae el siguiente diagrama de componentes:

Figura 5.2: Diagrama de componentes del sistema

A continuación, se explican los componentes que aparecen en el diagrama:

- Web: Se corresponde con la interfaz. El usuario interaccionará continuamente con este componente.

- NodeJS (frontend): Este componente, se encarga de traducir todo el código en JavaScript en código para el cliente (HTML). La existencia de este componente, se debe a la utilización de React como Framework para el desarrollo de la capa Front-end, por lo que se necesita de este componente para que se realicen las traducciones adecuadas para la visualización de la interfaz de manera correcta. Este componente es incluso invisible para el desarrollador.

- NodeJS (backend): Se corresponde en su totalidad con la capa Backend y proporciona una interfaz al componente web que seguirá un protocolo API-REST, que se tratará en secciones posteriores de esta memoria

Ya se ha abordado el diseño de la arquitectura del sistema, por lo que se procede al diseño de cada una de las capas por separado.

## 5.2. Diseño Capa de Datos

La capa de datos consistirá en una base de datos no relacional, en concreto, una base de datos MongoDB, de tipo no relacional, que se comunicará con la capa Back-end (exclusivamente). Este tipo de bases de datos tienen las siguientes características:

- No utilizan el lenguaje SQL para las consultas

- No se requieren estructuras fijas como tablas

- Los datos se almacenan en documentos

- Los conjuntos de datos no tienen por qué estar relacionados

Estas características hacen que este tipo de base de datos se adapte a nuestro sistema, ya que vamos a necesitar datos independientes que no tienen porque estar relacionados entre sí y nos va a permitir escalar horizontalmente el sistema de manera mas sencilla que si usáramos un modelo de datos relacional.

En esta capa se van a encontrar los datos que necesita el sistema para su funcionamiento. Estos datos se representan en el siguiente esquema:

Figura 5.3: Esquema de la base de datos

Del anterior esquema se puede deducir los siguiente:

- La base datos constará con tres paquetes, que constituyen una representación de un conjunto de datos necesarios en el sistema. Estos paquetes se corresponderán cada uno con una colección de documentos. Tendremos:

  - State Model

  - User Model

  - Notes Model

- No todos los elementos están relacionados. Obsérvese que NotesModel es totalmente independiente al resto.

### 5.2.1. State Model

Se va a corresponder con un estado del sonido, es decir, con todos los datos que intervienen en la generación y reproducción de un sonido digital.

En el esquema de la figura 5.3 se puede observar que se ha seguido un patrón de diseño composite. Este patrón consiste en la construcción de un objeto a partir de la construcción de otros más simples, de acuerdo al siguiente esquema, extraído del libro del GoF [1]:

Figura 5.4. Patrón Composite

Siguiendo este patrón tenderemos

- Objetos Leaf u Hoja:  Van a representar los objetos más simples que no requieren de otros para existir.

- Objetos Composite o Compuestos:  Objetos que están compuestos de otros más simples, ya sean otros compuestos u objetos hoja.

Todo esto se refleja en el diseño, de la siguiente manera:

- State: Va a representar el estado del sonido y es un objeto compuesto de:

  - Oscillator: Va a representar los datos referentes a un oscilador y a su vez está compuesto de:

    - Envelope: Va a representar a una envolvente y es un objeto hoja.

  - Delay: Va a representar al efecto de Delay y es un objeto hoja.

  - Reverb: Va a representar al efecto de Reverb y es un objeto hoja.

  - Filter: Va a representar al efecto de Filter y es un objeto hoja.

  - Distorsion: Va a representar al efecto de Distorsion y es un objeto hoja.

  - Category: Va a representar un tipo de sonido y es un objeto hoja.

Por último, un State o Estado estará relacionado con un usuario, a pesar de seguir un modelo no relacional, ya que se necesitará asociar que estados le pertenecen a cada usuario.

### 5.2.2. User Model

Se corresponde con la representación de un usuario en base de datos. Este paquete contará con único objeto User, el cual estará relacionado con 0 o muchos estados ya que un usuario podrá guardar muchos sonidos.

### 5.2.3. Notes Model

Es una representación de las notas musicales, a partir de parejas clave valor, haciendo coincidir una determinada nota musical con su correspondiente frecuencia.

Solo cuenta con el objeto Notes y es totalmente independiente al resto de modelos.

## 5.3. Diseño Capa Back-end

La capa Back-end servirá de intermediaria entre la capa Font-end y la capa de datos.

De acuerdo con su responsabilidad, será necesario disponer de una serie de mecanismos de comunicación que hagan posible esta acción de intermediación entre su capa superior e inferior. Dichos mecanismos de comunicación se basarán en una API que seguirá un protocolo REST, aunque cabe destacar que dicho protocolo solo se dará entre la comunicación de esta capa con la capa Front-end, ya que la tecnología empleada para el desarrollo del sistema proporciona otros mecanismos para la comunicación con la base de datos, los cuales serán tratados más adelante en esta memoria (ver sección xxxx ).

### 5.3.1. Protocolo REST [2]

El protocolo REST o protocolo de transferencia de estado representacional, es una interfaz que conecta varios sistemas, en nuestro, caso conectará la capa Front-end con la capa Back-end, basándose en el protocolo HTTP .  Este protocolo tiene las siguientes características:

- No tiene estado: Toda la información va en la petición por lo que no se tiene que almacenar el estado de las comunicaciones

- Las operaciones están definidas: Operaciones PUT, GET, POST, DELETE, PATCH.

- Cada recurso se identifica con una URI

Este protocolo nos va a permitir aislar aún más cada una de las capas, ya que no necesitamos el estado de las comunicaciones favoreciendo que se siga el modelo software que se va diseñar (arquitectura n-capas)

De acuerdo con el protocolo REST, la comunicación entre la capa Front-end y la capa Back-end seguirá los siguientes e diagramas de interacción:

Figura 5.5. Diagrama interacción GET Front-end Back-end

Figura 5.6. Diagrama interacción POST y DELETE  Front-end Back-end

### 5.3.2. Arquitectura de la capa

Siguiendo el modelo arquitectónico elegido para el sistema, esta capa también se diseñará de acuerdo a dicho modelo, por lo que la capa Back-end estará a su vez compuesta por capas. Cabe destacar que se va a adaptar esta arquitectura, ya que no va a existir una independencia física, aunque si lógica, viéndose modificados algunos de los principios de la arquitectura por capas.

La descomposición por capas de la capa Back-end va a seguir el siguiente esquema:

Figura 5.7. Esquema arquitectónico de la capa Back-end

De acuerdo con el anterior esquema, tendremos las siguientes capas:

- Capa API:  Se va a encargar de escuchar y filtrar las peticiones que llegan por parte de la capa Front-end, así como de delegar la petición a la capa controladora para su interpretación. Constituye una API, que servirá de interfaz siguiendo los diagramas de la figura 5.5 y  la figura 5.6.

- Capa Controladora: Se va a encargar de interpretar y procesar las peticiones que la capa API delega en ella, así como de enviar instrucciones a los estados de la capa Estado.

- Capa Estado: Se va a encargar de crear, modificar y eliminar los distintos objetos de la Base de datos. Constituye una representación directa de las entidades existentes en la base de dato, además es la responsable de crear el modelo de datos.

- Capa Conectora: Se va a encargar de realizar la conexión con la Base de datos.

# Capítulo 6: Implementación y pruebas

Una vez realizado el diseño del sistema software, se procede a explicar con detalle el proceso que comprende la implementación del mismo

## 6.1. Estudio de las tecnologías

### 6.1.1. Análisis de las diferentes tecnologías

Para llevar a cabo la implementación del sistema software que se requiere, se necesita una tecnología que nos ofrezca lo siguiente:

- Soluciones para desarrollar un sistema de tiempo real (multiprocesamiento, temporizadores, semáforos, señales de tiempo real, entrada/salida síncrona y asíncrona etc..)

- Métodos y variables para comunicarnos con el sistema de audio del computador

- Métodos eficientes para el procesamiento de señales digitales (DSP)

- Documentación para el tratamiento de audio

- Facilidades para implementar una interfaz de usuario

- Facilidades para implementar gráficos complejos

Múltiples lenguajes de programación como Java o Python, ofrecen parcialmente soluciones a los puntos comentados, pero debido a la complejidad del procesamiento de señales digitales es preciso utilizar Frameworks y librerías nativas que simplifiquen esta tarea.

Existen dos lenguajes de programación que nos proporcionan lo expuesto en este punto:

- C++

- JavaScript

A continuación, se describen las ventajas e inconvenientes de estos lenguajes

#### 6.1.1.1. C++

Ventajas

- Dispone de librerías para trabajar con el tiempo, como chrono.

- Ofrece soluciones bastante eficientes para el multiprocesamiento y la sincronización.

- Dispone de librerías para comunicarnos con el sistema de audio del computador.

- Dispone de librerías DSP, como IIPP de Intel.

- La gran mayoría de sistemas software para el procesamiento de audio están implementados en C++ o se basan en este.

- Existen librerías para el procesamiento de gráficos, como Open GL .

- Existen múltiples Frameworks para el desarrollo de interfaces.

- Permite aprovechar al máximo los recursos del ordenador.

Desventajas

- No es portable en nuestro sistema a realizar, necesitaremos realizar una versión para cada SO ya que el sonido se trata de distinta forma en cada uno de estos.

- Los Frameworks existentes no dan soporte a la solución que se busca, ya que están muy limitados a la realización de plugins para DAWS existentes. Con estos Frameworks solo podremos usar nuestro sistema software dentro de un DAW y no podremos realizar una interfaz desde cero.

- Si se usa esta tecnología, el resultado final será de bajo nivel por lo que la dificultad y el tiempo para realizarlo se eleva con creces.

- Debido a la ausencia de Frameworks específicos, se requiere demasiado conocimiento en cuestiones matemáticas y físicas para el tratamiento de las señales de audio digital.

#### 6.1.1.2. JavaScript

Ventajas

- Portable, si se utiliza esta tecnología el software estará disponible para cualquier dispositivo con un navegador.

- Existe una API para este lenguaje llamada Web audio API, destinada  a la creación de sonido digital en el ámbito del navegador, la cual se ajusta bastante bien al sistema a desarrollar, ya que ofrece soluciones a alto nivel de síntesis digital que no requerirían de un excesivo conocimiento en cuestiones matemáticas y físicas. Además, da soporte a la comunicación con el sistema de audio del computador.

- Existen Frameworks para trabajar con gráficos como Three js .

- Existen Frameworks que proporcionan herramientas para el desarrollo de una aplicación en la nube como React.

- En general, hay una alta disponibilidad de librerías.

Desventajas

- Las capacidades de tiempo real son más limitadas, los callbacks no están sincronizadas con precisión. La Web Audio API soluciona parcialmente este problema

- El ámbito de ejecución, se limita al navegador, por lo que los recursos estarán limitados a este.

- Poco software de audio utilizando este lenguaje.

- Da problemas para programas no triviales, al no ser fuertemente tipado.

### 6.1.2. Conclusión del análisis de tecnologías

Sopesadas las ventajas y desventajas de las tecnologías analizadas en el punto anterior, se llegan a las siguientes conclusiones:

- Pese a que C++, ofrece más capacidades de tiempo real que JavaScript, la Web Audio API soluciona parcialmente el problema de la sincronización y el tiempo real de manera sencilla por lo que se podría llegar a alcanzar el grado de sincronización requerido.

- El grado de dificultad en la implementación de la interfaz en JavaScript es más bajo

- La ventaja de la total e inmediata disponibilidad de JavaScript aporta un gran valor añadido al producto final.

- La Web Audio API ofrece muchas soluciones a un nivel más alto que C++, permitiendo que la implementación de este sea más asequible

- Debido a la alta disponibilidad de librerías para JavaScript, podremos encontrar soporte y soluciones para gran variedad de los requisitos del programa.

A partir de estas primeras conclusiones, se llega a la conclusión final:

Se elige JavaScript como lenguaje de programación para la implementación del sintetizador, utilizando como entorno de ejecución Nodejs. Además se utilizan la Web Audio API, para trabajar con las señales de audio, y los frameworks React para el Frontend y Express para el Backend.

## 6.2. Tecnologías empleadas

### 6.2.1. Lenguajes de programación

### 6.2.2. Entorno de Ejecución

### 6.2.3. Frameworks

### 6.2.3. Control de versiones

## 6.3. Instalación y ejecución

### 6.3.1. Instalación

Dado que el sistema está pensado para ser desplegado en un servidor se explicará el proceso de instalación para Windows y Linux. Antes de comenzar con la explicación es necesario que el computador en el que se está instalando el sistema software tenga acceso a Internet, ya que se requiere su uso durante este proceso.

Lo pasos de instalación del sistema software serán los siguientes:

- Instalar la última versión de Nodejs:

  - Si trabajamos con Windows:

    - Descargamos el Instalador para Windows (.zip) desde el sitio web  de Nodejs

    - Descomprimimos el .zip y ejecutamos el archivo .exe

    - Una vez ejecutamos se nos abrirá el instalador de Windows y pulsamos en Siguiente.

    - Abrimos una terminal y ejecutamos   node -v  para comprobar si se ha instalado correctamente

  - Si trabajamos con Linux ejecutamos por terminal lo siguiente:

    - sudo apt update

    - sudo apt install nodejs

    - nodejs -v  para comprobar que se ha realizado correctamente

- Instalar el gestor de paquetes npm de Nodejs:

  - Si trabajamos con Windows

    - El gestor de paquetes se instaló junto con la instalación de Nodejs al ejecutar el .exe

  - Si trabajamos con Linux ejecutaremos por terminal lo siguiente:

    - sudo apt install npm

- Instalar Mongo DB:

  - Si trabajamos con Windows:

    - Descargar la versión para Windows (.zip) desde el sitio web de Mongo DB

    - Descomprimimos el .zip y ejecutamos el archivo .exe

    - Una vez ejecutamos se nos abrirá el instalador de Windows y pulsamos en Siguiente.

    - Abrimos una terminal y ejecutamos db.version() para ver si se ha realizado correctamente la instalación

  - Si trabajamos con Linux

    - sudo apt update

    - sudo apt install -y mongodb

- Clonar el repositorio de Github con el código fuente

  - Tanto en Windows como en Linux ejecutaremos en una terminal

    - git clone https://github.com/migueg/Sintetizador-Virtual-TFG-UGR.git

- Instalar todas las dependencias:

  - Tanto en Windows como en Linux :

    - Nos situamos en la carpeta Frontend del repositorio clonado desde terminal y ejecutamos  npm install

    - Nos situamos en la carpeta Backend del repositorio clonado desde terminal y ejecutamos npm install

Nota: El gestor de dependencias npm de Nodejs, instalará automáticamente en el servidor todas las dependencias que aparecen en el package.json que durante la etapa de desarrollo fueron añadidas a este.

### 6.3.2. Ejecución

## 6.4. Implementación

A continuación, se va a proceder a una explicación al detalle del proceso de implementación del sistema en cuestión.

A rasgos generales, la implementación se ha dividido en dos grandes partes o módulos:  Backend y Frontend, siendo este último el más completo, laborioso y de más difícil desarrollo.

Por consiguiente, esta sección se divide en esas dos partes comentadas.

### 6.4.1. Frontend

El Frontend es la parte de nuestro sistema que se ejecutará directamente en el navegador del cliente.  A grandes rasgos proporciona la interfaz, que el usuario utilizará para interaccionar con el sistema software y una serie de clases y métodos que harán cumplir los objetivos del sistema.

En la introducción a la sección de implementación se ha comentado que la parte correspondiente al Frontend es la más completa y laboriosa. Gran parte del procesamiento del sistema se lleva a cabo en el Frontend, es decir, gran parte del sistema se ejecutará en el navegador del cliente.

Para cumplir con los objetivos del sistema se necesita buscar la inmediatez, la mayor sincronía posible y evitar los retardos, ya que la experiencia de tocar un instrumento o en este caso un sintetizador virtual se vería afectada con creces. Además, como el sistema se trata de un sistema que genera y reproduce señales de audio se necesita trabajar directamente con el contexto de audio del dispositivo del cliente, es decir, los métodos para reproducir señales de audio tienen que ejecutarse en su dispositivo.

Es por esta razón por la que la mayor parte del procesamiento se realiza en el Frontend, a diferencia de las arquitecturas cliente servidor clásicas que se realizan en el Backend.

Al trasladar la mayor parte del procesamiento al Frontend, se reduce al mínimo cualquier retardo que se pudiera producir en una llamada al servidor de Backend y se realiza una comunicación directa con el dispositivo del cliente que es requerido para reproducir las señales de audio generadas.

A continuación, se explica con detalle todas estas cuestiones comentadas.

#### 6.4.1.1. Estructura

#### 6.4.1.2. Sintetizador

Para lograr la generación y reproducción de señales de audio digital necesitamos emular el comportamiento de un sintetizador analógico.

Como se mencionó en la introducción (ver Capitulo 1 ), hay varios tipos de síntesis de audio. En este sistema se va a implementar una síntesis aditiva, de manera que la señal de audio resultante será la suma de todas las señales generadas. La síntesis desarrollada en este sistema sigue el siguiente esquema:

OsciladorA

OsciladorB

+

Elementos de control

Elementos de control

Efectos (modificadores)

Elementos de control

Salida

Figura XX: Síntesis aditiva

De acuerdo con el esquema anterior, la señal que el usuario percibirá cuando utilice el sistema será el resultado de sumar:

- Dos osciladores, que contendrán a su vez un número determinado de voces, es decir, de frecuencias de oscilación (ver sección sadfd).

- Efectos, que modificarán la señal producida por los osciladores.

Como se aprecia en el esquema, sobre estos elementos actuarán elementos de control que controlarán los parámetros de estos y que durante el desarrollo de este capítulo serán explicados al detalle.

Como el sistema sigue una arquitectura MVC (ver sección sdafdg), para llevar a cabo el sintetizador y en concreto la síntesis aditiva es conveniente diferenciar entre las partes de la arquitectura ya que cada una representa un papel importante a la hora de obtener una señal de audio digital que es el objetivo final del sistema.

En el lado del controlador, se representa el sintetizador mediante la clase Synth. Esta clase constituirá una clase fachada que comunicará los elementos del controlador con la vista. Además, es Singleton, ya que solo habrá una única instancia de esta en todo el sistema.

Cada vez que el usuario ejecuta interaccione con la vista, está llamará a un método de la clase Synth.

(FALTA LA VISTA Y EL MODELO)

#### 6.4.1.3. Generación de audio

Uno de los objetivos de este proyecto es la generación de señales de audio de manera digital. De maneral general, para obtener una señal de audio digital es necesario el uso de un oscilador, que generará dicha señal, en el caso del sistema desarrollado, matemáticamente.

El concepto de oscilador, hace referencia a los osciladores de audio analógicos que generaban sonidos mediante circuitos electrónicos. En el mundo digital este concepto es algo abstracto y el oscilador comprenderá un conjunto de métodos que nos proporcionarán el sonido final.

El proceso necesario para generar sonidos de manera digital y por consiguiente implementar un oscilador es algo tedioso que requiere de funciones matemáticas y procesos para comunicarnos con el hardware del ordenador. Sin embargo, podemos aprovechar las capacidades que nos ofrece JavaScript y los navegadores en los que se ejecuta. Parte de estas capacidades nos las proporciona directamente la web Audio Api (ver sección dgsgsf).

Esta generación de audio digital se consigue en el controlador

Para entender como interviene el controlador en la generación de audio es necesario aclarar una serie de cuestiones técnicas. Como se está utilizando la Web Audio Api, el elemento principal para generar una señal de audio es un contexto de audio (AudioContext).

##### 6.4.1.3.1. AudioContext

El contexto de audio es una interfaz que representa un grafo de procesamiento de audio compuesto por nodos de audio (AudioNode) conectados entre sí. Este se va encargar tanto de la creación de los nodos de audio como la de la ejecución del procesamiento de audio.

Los nodos de audio pueden ser de diversos tipos atendiendo a sus entradas y a sus salidas, así que se pueden clasificar de la siguiente manera:

- Sin entradas o generadores:  Suelen ser usados para generar sonidos. No reciben otros nodos de entrada, pero si pueden contar con múltiples salidas, es decir, su salida puede estar conectada a varios nodos.

- Procesadores:  Tienen entradas y salidas, pueden estar conectados a otros nodos por ambos lados. Se encargan de procesar una entrada y generar una salida.

- De destino: Cuenta con entradas, pero no tiene salidas, ya que todas las entradas que llegan a este nodo son reproducidas directamente en nuestros altavoces, es decir, manda la señal al hardware del ordenador.

Cada nodo de audio solo puede pertenecer a un contexto y se necesita poner especial atención en este último, ya que un contexto con un exceso de nodos en el grafo o con nodos mal situados en él nos pueden generar una latencia alta y por tanto no deseada que afectaría de manera negativa a los objetivos y requisitos del sistema.

Explicado esto, para conseguir emular a un oscilador analógico y por consiguiente generar señales de audio, los osciladores desarrollados contendrán un Audiocontext o contexto de audio.

constructor(){

var AudioContext = window.AudioContext // Default

|| window.webkitAudioContext;

this.#audioCtx = new AudioContext();

…

}

Para representar esto en el código, se utiliza la clase synth., que contendrá Audiocontext, que concretamente se crea en el constructor de dicha clase en la siguiente sentencia:

Código XX: Creación del contexto de audio

Este contexto, será el único contexto del sistema y será utilizado por aquellos elementos o nodos que tengan que enviar alguna señal para su reproducción en los altavoces del dispositivo.

class Synth{

#oscillatorA;

#oscillatorB;

…..

constructor(){

this.#oscillatorA = new oscillator(this.#masterVolumeNode,this.#audioCtx,this.#gainCleanNode);

this.#oscillatorB = new oscillator(this.#masterVolumeNode,this.#audioCtx,this.#gainCleanNode);

….

}

…..

Ya que se necesitan dos osciladores para lograr la síntesis deseada en el sistema, se utilizan dos instancias de la clase oscillator, para simular la existencia de dos osciladores, más tarde se verá con más detalle este aspecto. Estas instancias las contiene la clase Synth:

Código XX: Creación de los osciladores

6.4.1.3.2. Polifonía

Como ya se ha mencionado el concepto de oscilador en el mundo digital es algo abstracto y en este punto tenemos un claro ejemplo de ello.

Un solo oscilador analógico es capaz de oscilar varias frecuencias de oscilación de manera simultánea, pudiendo reproducir un acorde, sin embargo, en el mundo digital esto no es siempre posible ya que se necesitan ejecutar funciones de manera sincronizada, encontrándonos de esta manera el primer problema a afrontar, ya que JavaScript no admite la creación de hebras.

La web audio Api proporciona un nodo oscilador (OscillatorNode) que representa una forma de audio periódica, como puede ser una onda sinusoidal. Este nodo es un módulo de otro nodo llamado AudioScheduledSourceNode que hace que se creé una frecuencia específica de una onda determinada constante, es decir, crea un tono o nota constante.

Sin embargo, el OscillatorNode solo es capaz de generar una nota o frecuencia de manera simultánea, siendo imposible la polifonía con un solo oscilador, es decir, no se podría tocar un acorde con un solo oscilador. Surge de esta manera la siguiente cuestión, ¿cómo podemos lograr la polifonía usando la Web Audio Api de JavaScript?

Esta cuestión podría ser abordada de distintas formas. Una manera de abordarla es crear por cada nota un OscillatorNode que va a generar la frecuencia correspondiente a la nota. Fijando el sistema de referencia en las notas de un  piano, tendremos 85 OscillatorNode por cada instancia de la clase oscilador, es decir uno por cada tecla del piano. Esto se refleja en el siguiente esquema:

Oscilador A

85 OscillatorNode

Oscilador B

85 OscillatorNode

Sintetizador

Figura XX: Representación de los osciladores

Para representar todo esto en el código, se crea una clase Voice que encapsulará el conjunto de voces o OscillatorNode. Está clase es instanciada en la clase oscilador para poder trabajar con ella:

constructor(){

…

this.voice = new Voice('sine',this.#audioCtx, this.#envelope,this.#gainNode);

…

}

Código XX : Creación de la polifonía en el oscilador.

Los parámetros que recibe en el constructor son los siguientes:

- Tipo de onda (Más adelante se explicará al detalle).

- Contexto de audio del sistema.

- La envolvente (Más adelante se explicará al detalle).

- Nodo de ganancia del oscilador, donde se mezclarán todas las voces de este produciendo un oscilador final.

6.4.1.3.3. Creación de voces

Ya que necesitamos un conjunto de OscillatorNode o voces para lograr la polifonía es necesario crearlos uno a uno.  La creación de las voces ocurre cuando se crea una instancia de la clase Voice, en donde ocurre lo siguiente:

- Cuando se llama al constructor se realiza una petición a la Api del Backend, en concreto al endpoint ”notes” que devolverá un objeto JSON con parejas clave valor de frecuencia y nota, por ejemplo, A3: 440, y las almacena en una variable después de su decodificación. De esta manera se preserva la arquitectura MVC, evitando el exceso de datos en el Frontend.

- Una vez que se tienen las notas, se crean una a una las voces, almacenándolas en un diccionario de la forma {Nota: OcillatorNode}.

Para la creación de las voces se utiliza la función createOscillator() del AudioContext que crea un OscillatorNode.

createVocies(){

for(var i in this.notes){

var voice = this.#context.createOscillator();

voice.type = this.#type;

voice.frequency.value = this.notes[i];

…..

}

}

Código XX: Creación de las voces.

Se puede observar en el fragmento de código que al  OscillatorNode (voice) se le establece un valor para la propiedad type, en el que se elige el tipo de onda del oscilador, y a la propiedad frecuency.value  en el que se establece cual es la frecuencia en la que oscilará el oscilador, es decir, que nota generará.

#### 6.4.1.4. Reproducción de audio sin MIDI

Llegados a este punto, ya se disponen de todos los mecanismos necesarios para generar una señal de audio digital. Ahora, el objetivo es que el usuario pueda llegar reproducir las notas generadas de manera digital y utilizar los dos “Osciladores” implementados.

El proceso por el que un usuario llega a reproducir audio utilizando el sistema viene descrito en el diagrama de actividad dfdgsas. Para explicar como se ha logrado llevar a cabo este diagrama es necesario hacer una distinción entre Modelo y Vista ya que ambos juegan un papel fundamental en el proceso.

6.4.1.4.1 Modelo

Como ya tenemos las voces creadas necesitamos introducirlas en el contexto para que se reproduzcan, pero no basta con eso, necesitamos establecer algún mecanismo de control sobre ellas, para que el usuario pueda reproducir las notas a su antojo.

Recordemos que el OscillatorNode generaba una frecuencia o nota de manera constante, pero esto no interesa ya solo se quiere que se reproduzca una nota cuando lo desee el usuario, presionando una tecla del teclado, del teclado MIDI o clicando en la interfaz.

Para controlar esto se utiliza el nodo de ganancia o GainNode de la Web Audio Api, que permite controlar la amplitud de las señales de los nodos que recibe como inputs, es decir, permite controlar el volumen de los nodos. Este tipo de nodo se crea llamando a la función createGain del AudioContext.

Así que, para controlar las voces el volumen de las voces, se necesita:

- Conectar cada OscillatorNode a un GainNode

- Cada GainNode de cada OscillatorNode o voz, conectarlo a un GainNode del oscilador al que pertenzacan, para controlar el volumen de cada oscilador por separado.

- Los GainNode de los osciladores, conectarlo a un GainNode maestro que controlará el volumen de todo el sintetizador.

GN

Oscilador A

Voces (OscNode)

GN

GN

Oscilador B

Voces (OscNode)

GN

GN

♫

♫

♫

♫

♫

♫

Por lo tanto, se tiene el siguiente esquema:

Figura XX: Esquema de reproducción de audio

Todos estos elementos deben ser conectado entre sí. Para ello se utiliza la función connect que poseen todos los AudioNode. Además es necesario iniciar la oscilación en cada uno de los OscillatorsNode para que se empiece a generar sonido, llamando a la función start. Todo esto se refleja en los siguientes fragmentos de código, donde se puede apreciar que cada elemento también es conectado con el contexto de audio:

class oscillator{

….

constructor(master,context,cleanNode){

…..

this.#gainNode = context.createGain();

…..

}

}

Código XX : Creación del nodo ganancia del oscilador

class Voice{

createVocies(){

for(var i in this.notes){

…..

var gainVoice =  this.#context.createGain();

gainVoice.gain.value = 0;

this.#gains[this.notes[i]] = gainVoice;

voice.connect(gainVoice);

gainVoice.connect(this.#masterNode);

voice.start(0);

this.#voices[this.notes[i]] = voice;

}

}

….

}

Código XX : Creación y asignación de las ganancias a cada voz e inicio de oscilación.

class oscillator{

constructor(master,context,cleanNode){

…..

this.#gainNode.connect(master);

…..

}

}

El último paso , es conectar los nodos de ganancia de los osciladores al nodo de ganancia maestro del sistema que es el que será enviado al hardware del sistema para que se reproduzca. La conexión se lleva a cabo en el momento de la creación de los osciladores:

Código XX : Conexión de los osciladores con el volumen maestro

class synth{

constructor(){

…..

this.#masterVolumeNode.connect(this.#audioCtx.destination)

…..

}

}

Y en la clase synth, se produce el envió del nodo de ganancia maestro del programa al hardware del dispositivo para su reproducción, también en el momento de su creación.

Código XX : Envío de la señal de audio al hardware del ordenador

Cabe destacar, que este envio abrirá un canal de comunicación entre el nodo de ganancia maestro y el hardware del ordenador, de manera, que toda señal que pase por dicho nodo será enviada al hardware para su reproducción de manera simultanea.

Hasta ahora, se puede controlar el volumen de cada una de las señales generadas, pero se necesita controlar aún más estas para cumplir los objetivos del sistema. Otro mecanismo de control es el uso de la envolvente (ver Sección 1.2 ).

ENVOLVENTES

El valor de ganancia de los GainNode es un valor que cambia con el tiempo. Si este valor se cambia de manera instantánea puede provocar molestos ‘clicks’ que ensucien la señal. Sobre todo, se aprecia cuando el usuario cambia de una nota a otra, por lo que se necesita algún mecanismo para eliminar estos ‘clicks’.

Este mecanismo es el uso de envolventes. Como ya se ha mencionado la envolvente tiene cuatro fases o parámetros, que relacionan el tiempo con la amplitud de una señal, reflejado en la siguiente figura:

Figura XX: Envolvente de una señal

Para evitar estos ‘clicks’ es necesario que las envolventes sean aplicadas a cada uno de los OscillatorNode o voces, ya que generan las señales de audio. Entonces, cuando un usuario presione una nota ocurrirá lo siguiente:

- La vista se comunica con la interfaz llamando a un método de la clase fachada del controlador (Clase synth).

- Este método, llama al método play de ambos osciladores indicándole la nota presionada

- En el método play se llama al método start de la instancia de la clase Voice del oscilador, indicándole la nota y el volumen del GainNode del oscilador.

- En el método play de la clase Voice se identifica a que voz corresponde la nota y se llama al método que aplica la envolvente.

En el método que aplica la envolvente, se utiliza la función linearRampToValueAtTime. Esta función recibe como argumento un valor y un tiempo, y permite cambiar el valor de la ganancia del GainNode al valor pasado como argumento de manera gradual en el tiempo pasado como argumento, evitando de esta manera los ‘clicks’ por el cambio inmediato.

//Fase de decay

current = current / 2 //Current almacena el valor de ganancia en ese momento. Antes de la división tiene el valor al que llega después de la fase de ataque

gainN.linearRampToValueAtTime(current, now + this.#envelope.attack + this.#envelope.decay);

Para aplicar adecuadamente la envolvente, es necesario obtener el tiempo actual en el que se encuentra la señal generada a la que se le aplica e ir cambiando el valor de la ganancia llamando a dicha función en función de la fase en la que se encuentre. Por ejemplo, la fase de Decay se hará de la siguiente manera:

Código XX: Implementación de la fase de Decay de la envolvente.

Por último para que todo esto pueda ser reproducido es necesario conectar los nodos de ganancia de la clase  oscillator al destino del AudioContext (AudioContext.destinantion), utilizando la función connect.

6.4.1.4.2 Vista

Llegados a este punto, ya es posible generar y reproducir señales de audio en el dispositivo del usuario, pero se requiere que el usuario pueda reproducir y controlar estas señales de manera interactiva.

La posibilidad que ofrece React de crear módulos, permite modularizar la interfaz facilitando las tareas de implementación de esta. Dicha modularización es por la que se ha optado en este proyecto, de manera que cada elemento importante en la interfaz represente un módulo. Cada clase que represente un componente contendrá un método render que devolverá código HTML u otro componente para que sea renderizado.

Para que el usuario pueda reproducir notas de manera interactiva, necesitamos reflejar en la interfaz los elementos comentados en el modelo, por lo que deberá mostrar lo siguiente:

- Un piano que de la sensación de ser un sintetizador virtual y así poder tocar notas.

- Los dos osciladores para que el usuario pueda modificar sus valores de envolvente, tipo y volumen, además de apagarlo o encenderlo.

PIANO

Se necesitan representar las teclas del piano de la manera más aproximada posible para garantizar la experiencia del usuario. Para ello se utiliza la clase Piano que constituirá un componente de la interfaz.

El usuario podrá accionar una nota del piano y por lo tanto reproducirla cuando clique en una de las notas o presione una tecla del teclado asignada, de manera que se refleje en la interfaz. Además, es importante mencionar que solo se mostrarán dos octavas por pantalla con la posibilidad de accionar un botón para subir y bajar de octava.

document.addEventListener('keydown', (event) => {

const keyName = event.key;

switch(keyName.toLowerCase()){

case 'z':

if(!this.pressedKeys['z'])

this.handleKeydownEvent('white','C',keyName,'down');

break;

….

}

}

Para que el usuario pueda reproducir notas desde el teclado se necesitan dos escuchadores de eventos, uno para que cuando se presione la tecla se reproduzca una nota y  el piano emule de manera gráfica que se ha presionado esa nota, y otro para que cuando el usuario suelte la tecla el piano emule que se ha soltado la nota.

Código XX: Escuchador de eventos para cuando se presiona una tecla del teclado

Cuando se presiona la tecla se comprueba que no esta siendo presionada ya y se llama a una función que maneja el evento, que se encargará de activar la clase del elemento HTML de la nota, para que mediante propiedades CSS se simule que la nota del teclado ha sido presionada y se comunicará con la clase fachada del controlador para que reproduzca la nota.

Por consiguiente, cuando el usuario levanta la tecla del teclado, se activará el correspondiente elemento y desactivará la clase del elemento HTML de la nota para que mediante propiedades CSS vuelva a su estado original. En la figura dgsg se aprecia esta simulación.

document.addEventListener('keyup', (event) =>{

delete this.pressedKeys[event.key]

switch(event.key){

case 'z':

$('#C').removeClass('white-active');

break;

}

}

Código XX: Escuchador de eventos para cuando se levanta una tecla del teclado presionada

<li className="white" id="C" name = "first" onClick={()=>{this.notePlayed()}}>

<p>C1</p>

</li>

Si el usuario en lugar de presionar una tecla del teclado, clica en una nota de la interfaz se sigue el mismo procedimiento, pero en este caso se activa el evento onclick del elemento HTML que representa la nota.

Código XX: Elemento HTML que representa la nota.

Figura XX: Notas del piano

OSCILADORES

Al igual que el piano, para representar los osciladores utilizaremos dos componentes oscilador, es decir, dos instancias de la clase Oscilador.

Cada componente se corresponderá con una instancia de la clase oscillator del controlador. Con el uso de este componente el usuario percibirá la existencia de dos osciladores, de manera que si modifica alguno de los parámetros en realidad se están modificando todas las voces que posee el oscilador.

El usuario podrá modificar los parámetros de la envolvente y el volumen del oscilador mediante el uso de knobs. Estos knobs son representados mediante otro componente implementado en la clase limitedKnob que limita y controla el comportamiento de un componente externo llamado Knob.

<Knob

ref={this._KnobVol}

style={{ display: "inline-block" }}

min={0}

max={100}

unlockDistance={0}

preciseMode={false}

width={200}

height={200}

type={knobTypes.OSC_VOLUM}

osc = {this.#osc}

val={0}

/>

Para parametrizar estos Knobs y diferenciarlos React ofrece una herramienta muy versátil que permite esto, que es el uso de las props. Con las props es posible pasarle argumentos a un componente para su inicialización, es decir, pasarle los argumentos al constructor de la clase.

Código XX: Creación del componente Knob del volumen de un oscilador (uso de props).

Es importante destacar que para conseguir mas modularización y encapsulamiento del código, se decide que la envolvente represente otro componente que contenga un Knob para cada parámetro de esta, de manera que el componente oscilador estará formado por el selector de onda, un botón de On/Off, un Knob de volumen y el componente de la envolvente.

En general cuando se modifique un parámetro del oscilador ocurrirá lo siguiente

Usuario modifica un parámetro

Componente correspondiente se comunica con el controlador indicando el parámetro modificado y el nuevo valor

El controlador modifica el parámetro

Figura XX: Proceso de modificación de un parámetro

# Capítulo 7: Conclusiones y vías futuras

# Capítulo 8: Bibliografía final

| [1] | R. H. R. J. J. V. Erich Gamma, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software (GoF), United States: Addison-Wesley, 1994. |
| --- | --- |
| [2] | Microsoft, «Arquitectura n-capas,» 10 06 2021. [En línea]. Available: https://docs.microsoft.com/es-es/azure. |
| [3] | Wikipedia, «Arquitectura cliente-servidor,» 03 06 2021. [En línea]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor. |

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/tools/oneapi/components/ipp.html

Ingeniería de sonido: conceptos, fundamentos y casos prácticos

Zafra, Julián

RA-MA Editorial

https://xferrecords.com/products/serum -SERUM

https://midi.city/ Midi.city

https://tonejs.github.io/ - Tonejs

https://es.reactjs.org/ react

https://expressjs.com/es/ express

JUCE: Framework basado en C++ para el desarrollo de Plugins para DAWS

Framework para JavaScript que ofrece soluciones para la síntesis digital.

Arquitectura software en la que un programa (cliente) realiza peticiones a otro programa(servidor), quien le da una respuesta

Al hablar de escalado horizontal, nos referimos a la capacidad de añadir nuevos nodos a la capa sin que esta se vea afectada.

“Hypertext Transfer Protocol”, protocolo que permite realizar una petición de datos y recursos

Web Nodejs: https://nodejs.org/es/download/

Aparece entre comillas ya que se ha visto que no son osciladores como tal.